**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del programa / proyecto / servicio / campaña | | | | Simplificación y Digitalización de la Licencia de Construcción | | | | | | Política Pública |  |
| Dirección o área responsable | | | | Dirección de Control De la Edificación | | | | | |
| Problemática que atiende la propuesta | | | | Los Trámites generan una acumulación de expedientes físicos, el ciudadano realiza varias vueltas a la dependencia para dar seguimientos a su trámite.  Dar transparencia para obtener beneficio y honestidad hacia la ciudadanía. No se cuenta con el equipamiento o espacios necesarios para evitar que se acumulen los expedientes o se tenga que dar varias vueltas para dar seguimiento a los trámites. | | | | | |
| Programa Estratégico |  |
| Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | | | | Todo el Municipio de San Pedro Tlaquepaque | | | | | |
| Nombre del enlace o responsable | | | | Arq. Javier Omar Rosas Ríos  Teléfono de Oficina: 36571312 Cel: 3331900114  [omar.rosas@tlaquepaque.gob.mx](mailto:omar.rosas@tlaquepaque.gob.mx) | | | | | | Línea de Acción |  |
| Objetivo específico | | | | Facilitar los trámites y licencias de construcción del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, así mismo acortar distancias de traslados y tiempos de respuestas. | | | | | |
| Perfil de la población atendida o beneficiada | | | | Toda la población en general | | | | | | | |
| Tipo de propuesta | | | | | Beneficiarios | | Fecha de Inicio | | | Fecha de Cierre | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres | 1 de octubre del 2018 | | | 30 de marzo del 2019 | |
|  |  |  | X | | 328,802 | 335,391 | **(A) Gasto corriente** | **(B) Presupuesto municipal suplementario** | **(C) Fondos del Gobierno**  **Federal o Estatal** | | |
| Monto total estimado  ( Sólo para Categorías B y C ) | | | **Categoría para Presupuesto**  **(A, B y C)** | | | | Aportación Municipal | | Participación  Federal / Estatal |
| $ 679.200.00 | | |  | X |  | |  |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | ~~Obtener los recursos materiales y humanos para cumplir con el proyecto.~~  Simplificación y Digitalización de la Licencia de Construcción en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | | | | | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Realizar la adaptación de espacios físicos, dotar de equipo re Red voz y datos, Equipo de Cómputo, Licencias de AutoCAD Mac 3D, y conmutador.  Realizar las pruebas piloto necesarias  Equipamiento y acondicionamiento de espacios para brindar un mejor servicio | | | | | | |
| Objetivos del programa estratégico |  | | | | | | |
| Indicador del programa estratégico al que contribuye |  | | | | | | |
| Beneficios | Corto Plazo | | Mediano Plazo | | Largo Plazo | | |
| **X** | |  | |  | | |
| Nombre del Indicador | **Dimensión a medir** | Definición del indicador | Método del calculo | **Unidad de medida** | Frecuencia de medida | Línea base | **Meta programada** |
| 1. **Eficacia** 2. **Eficiencia** 3. **Económica** 4. **Calidad** |
| **Porcentaje de avance en el proceso de equipamiento y acondicionamiento de espacios para brindar un mejor servicio.** | **Eficacia** | **Porcentaje de avance en el proceso de equipamiento y acondicionamiento de espacios** | (Número de etapas realizadas / Número total de etapas requeridas para la Simplificación y Digitalización de la Licencia de Construcción) x 100 | Etapas realizadas | Trimestral | **0%** | **100%** |
| Clave presupuestal determinada para seguimiento del gasto | | |  | | | | |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2018 - 2019** | | | | | | | | | | | |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| Realizar los oficios necesarios para solicitar el equipo necesario |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hablar con el oficial mayor para revisar perfiles para reubicar personal capacitado. |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adaptación de muros de tabla roca y mobiliarios de oficina. |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dotar de Red voz y datos, nodos de Red para control de la edificación. |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dotar de equipo de cómputo y de un escáner |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dotar de equipo para el conmutador Panasonic 12 líneas |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obtener la Licencias de AutoCAD Mac 3D |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Establecer un periodo para realizar pruebas pilotos |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Dar inicio al servicio para la ciudadanía |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |