**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | | | | Ampliación, mantenimiento y conservación a la infraestructura de Alumbrado Público | | | | | Política Pública |  |
| Dirección o área responsable | | | | Alumbrado Público | | | | |
| Problemática que atiende la propuesta | | | | Contribuir en la prestación del servicio Público de alumbrado, mediante el mantenimiento a la infraestructura (reparación de luminarias para que estén encendidas durante la noche), instalar luminarias en lugares donde **no exista** el servicio y utilizar la tecnología existente a favor del municipio instalando equipos ahorradores de energía y eficientar la visión de las personas (luz de tonalidad blanca). | | | | |
| Programa Estratégico |  |
| Ubicación Geográfica/Cobertura de Colonias/Cobertura Institucional | | | | Todo el municipio | | | | |
| Nombre del enlace o responsable | | | | C. Juan Francisco Flores Corona  **Tel**. 3314666423 **correo**:  juan.flores@tlaquepaque.gob.mx | | | | | Línea de Acción |  |
| Objetivo específico | | | | Conservar iluminadas las colonias del municipio para mejorar la imagen nocturna y otorgar seguridad a la población en general | | | | |
| Perfil de la población; e institución atendida o beneficiada | | | | Toda la población en general | | | | | | |
| Tipo de propuesta | | | | | Beneficiarios | | | Fecha de Inicio | Fecha de Cierre | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres | Instituciones | Octubre 2018 | Septiembre 2019 | |
|  |  | X |  | | 328,802 | 335,391 |  | **(B) Presupuesto municipal suplementario** | **(C) Fondos del Gobierno**  **Federal o Estatal** | |
| Monto total estimado  (Sólo para Categorías B y C ) | | | **Categoría para Presupuesto**  **(A, B y C)** | | | | **(A) Gasto corriente** | Aportación Municipal | Participación  Federal /Estatal |
|  | | |  |  |  |  |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Mantener encendidas las 25, 500 luminarias para la mejora de visibilidad nocturna, seguridad pública y confort a los ciudadanos. | | | | | | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Revisiones constantes de las luminarias de las colonias del municipio. | | | | | | | |
| Objetivos del programa estratégico |  | | | | | | | |
| Indicador del programa estratégico al que contribuye |  | | | | | | | |
| Beneficios | Corto Plazo | | Mediano Plazo | | | Largo Plazo | | |
| X | | X | | |  | | |
| Nombre del Indicador | **Dimensión a medir** | Definición del indicador | | Método del calculo | **Unidad de medida** | Frecuencia de medida | Línea base | **Meta programada** |
| 1. **Eficacia** 2. **Eficiencia** 3. **Económica** 4. **Calidad** |
| Porcentaje de atención a reportes para mantener y rehabilitar el alumbrado publico | 1 | No. De reportes recibidos | | No. de reportes atendidos para rehabilitar y asegurar el buen funcionamiento de las luminarias / No. total de reportes recibidos solicitando mantenimiento de luminarias en el municipio) x 100 | Reportes atendidos | mensual |  | 100% |
| Clave presupuestal determinada para seguimiento del gasto | | | |  | | | | |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2018 - 2019** | | | | | | | | | | | |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| reparación de luminarias | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| renovación de tecnología | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mantenimiento de luminarias | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | | | | Sustitución de iluminación con nueva tecnología en vialidades. | | | | | Política Pública |  |
| Dirección o área responsable | | | | Alumbrado Público | | | | |
| Problemática que atiende la propuesta | | | | Contribuir en la prestación del servicio público de alumbrado mediante la sustitución de luminarias obsoletas por luminarias de nueva generación y bajo consumo de energía. | | | | |
| Programa Estratégico |  |
| Ubicación Geográfica/Cobertura de Colonias/Cobertura Institucional | | | | Parques del Palmar, Villa Fontana, Paseo del Prado y Parques Colón Cambiaron 650 luminarias obsoletas por luminarias recuperadas y rehabilitadas en almacén con cambio de potencia de 100 w A 70 w, lo que permitirá estar libre de mantenimiento en la zona por lo menos 2.5 años en lo que a luminarias se refiere. | | | | |
| Nombre del enlace o responsable | | | | C. Juan Francisco Flores Corona  **Tel**. 3314666423 **correo**:  juan.flores@tlaquepaque.gob.mx | | | | | Línea de Acción |  |
| Objetivo específico | | | | Conservar iluminadas las calles, parques y avenidas del municipio para mejorar la imagen nocturna y otorgar seguridad a la población en general | | | | |
| Perfil de la población; e Institución atendida o beneficiada | | | | Mujeres, jóvenes, adultos mayores, menores, y todo a quién lo requiera | | | | | | |
| Tipo de propuesta | | | | | Beneficiarios | | | Fecha de Inicio | Fecha de Cierre | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres | Instituciones | Octubre 2018 | Septiembre 2019 | |
|  |  | X |  | | 328,802 | 335,391 |  | **(B) Presupuesto municipal suplementario** | **(C) Fondos del Gobierno**  **Federal o Estatal** | |
| Monto total estimado  (Sólo para Categorías B y C ) | | | **Categoría para Presupuesto**  **(A, B y C)** | | | | **(A) Gasto corriente** | Aportación Municipal | Participación  Federal /Estatal |
|  | | |  |  |  |  |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Mantener encendidas las 25, 500 luminarias para la mejora de visibilidad nocturna, seguridad pública y confort a los ciudadanos. | | | | | | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Revisiones constantes de las luminarias de las colonias del municipio. | | | | | | | |
| Objetivos del programa estratégico |  | | | | | | | |
| Indicador del programa estratégico al que contribuye |  | | | | | | | |
| Beneficios | Corto Plazo | | Mediano Plazo | | | Largo Plazo | | |
| X | | X | | |  | | |
| Nombre del Indicador | **Dimensión a medir** | Definición del indicador | | Método del calculo | **Unidad de medida** | Frecuencia de medida | Línea base | **Meta programada** |
| 1. **Eficacia** 2. **Eficiencia** 3. **Económica** 4. **Calidad** |
| Porcentaje de atención a reportes para mantener y rehabilitar el alumbrado publico | 1 | No. De reportes recibidos | | No. de reportes atendidos para rehabilitar y asegurar el buen funcionamiento de las luminarias / No. total de reportes recibidos solicitando mantenimiento de luminarias en el municipio) x 100 | Reportes atendidos | mensual |  | 100% |
| Clave presupuestal determinada para seguimiento del gasto | | | |  | | | | |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2018 - 2019** | | | | | | | | | | | |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| reparación de luminarias | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| renovación de tecnología | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mantenimiento de luminarias | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | | | | Actualización del segundo censo del sistema de alumbrado público | | | | | Política Pública | |  |
| Dirección o área responsable | | | | Alumbrado Público | | | | |
| Problemática que atiende la propuesta | | | | Contar con una base de datos actualizada además de planos de la infraestructura de alumbrado para fines de modificación, proyectos nuevos o mejora de la red de alumbrado, además de tener el control para pagos de energía eléctrica ante CFE. | | | | |
| Programa Estratégico | |  |
| Ubicación Geográfica/Cobertura de Colonias/Cobertura Institucional | | | | Todo el municipio | | | | |
| Nombre del enlace o responsable | | | | C. Juan Francisco Flores Corona  **Tel**. 3314666423  **correo**:  juan.flores@tlaquepaque.gob.mx | | | | | Línea de Acción | |  |
| Objetivo específico | | | | Control de la infraestructura de alumbrado y autorización de pagos ante CFE por uso de energía eléctrica. | | | | |
| Perfil de la población; e Institución atendida o beneficiada | | | | Toda la población en general | | | | | | | |
| Tipo de propuesta | | | | | Beneficiarios | | | Fecha de Inicio | Fecha de Cierre | | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres | Instituciones | Octubre 2018 | Septiembre 2019 | | |
|  |  | X |  | | 328,802 | 335,391 |  | **(B) Presupuesto municipal suplementario** | | **(C) Fondos del Gobierno**  **Federal o Estatal** | |
| Monto total estimado  (Sólo para Categorías B y C ) | | | **Categoría para Presupuesto**  **(A, B y C)** | | | | **(A) Gasto corriente** | Aportación Municipal | Participación  Federal /Estatal |
| $ 474, 029.00 | | |  |  | |  |  |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Mantener encendidas las 25,500 luminarias (el número puede variar una vez terminado el censo). | | | | | | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Realizar revisiones constantes de las luminarias de las colonias del municipio y actualizar el censo de infraestructura. | | | | | | | |
| Objetivos del programa estratégico |  | | | | | | | |
| Indicador del programa estratégico al que contribuye |  | | | | | | | |
| Beneficios | Corto Plazo | | Mediano Plazo | | | Largo Plazo | | |
| X | | X | | |  | | |
| Nombre del Indicador | **Dimensión a medir** | Definición del indicador | | Método del calculo | **Unidad de medida** | Frecuencia de medida | Línea base | **Meta programada** |
| 1. **Eficacia** 2. **Eficiencia** 3. **Económica** 4. **Calidad** |
| Porcentaje de atención a reportes para mantener y rehabilitar el alumbrado publico | 1 | No. De reportes recibidos | | No. de reportes atendidos para rehabilitar y asegurar el buen funcionamiento de las luminarias / No. total de reportes recibidos solicitando mantenimiento de luminarias en el municipio) x 100 | Reportes atendidos | mensual |  | 100% |
| Clave presupuestal determinada para seguimiento del gasto | | | |  | | | | |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2018 - 2019** | | | | | | | | | | | |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| reparación de luminarias | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| renovación de tecnología | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mantenimiento de luminarias | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | | | | Coadyugación de actividades en pro de colonias marginadas | | | | | Política Pública |  |
| Dirección o área responsable | | | | Alumbrado Público | | | | |
| Problemática que atiende la propuesta | | | | Contribuir con la prestación del servicio público de alumbrado mediante la sustitución de luminarias dañadas y/o obsoletas por luminarias de tecnología LED´S de bajo consumo energético y alto flujo luminoso a favor de los habitantes y del municipio en colonias de alta marginación identificadas previamente mediante estudios de impacto social. | | | | |
| Programa Estratégico |  |
| Ubicación Geográfica/Cobertura de Colonias/Cobertura Institucional | | | | Todo el municipio | | | | |
| Nombre del enlace o responsable | | | | C. Juan Francisco Flores Corona **Tel**. 3314666423  **correo**:  juan.flores@tlaquepaque.gob.mx | | | | | Línea de Acción |  |
| Objetivo específico | | | | Conservar iluminadas todas las colonias del municipio para evitar actos vandálicos y de apoyo a la seguridad de habitantes que realizan actividades en horarios nocturnos o de madrugada. | | | | |
| Perfil de la población; e Institución atendida o beneficiada | | | | Toda la población en general | | | | | | |
| Tipo de propuesta | | | | | Beneficiarios | | | Fecha de Inicio | Fecha de Cierre | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres | Instituciones | Octubre 2018 | Septiembre 2019 | |
|  |  |  | X | | 328,802 | 335,391 |  | **(B) Presupuesto municipal suplementario** | **(C) Fondos del Gobierno**  **Federal o Estatal** | |
| Monto total estimado  (Sólo para Categorías B y C ) | | | **Categoría para Presupuesto**  **(A, B y C)** | | | | **(A) Gasto corriente** | Aportación Municipal | Participación  Federal /Estatal |
|  | | |  |  |  |  |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Mantener encendidas las 25, 500 luminarias para la mejora de visibilidad nocturna, seguridad pública y confort a los ciudadanos. | | | | | | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Realización de proyectos en colonias especificas con bases a reportes de seguridad pública y/o detectados por instituciones públicas y privadas de alto índice delictivo y alto grado de marginación | | | | | | | |
| Objetivos del programa estratégico |  | | | | | | | |
| Indicador del programa estratégico al que contribuye |  | | | | | | | |
| Beneficios | Corto Plazo | | Mediano Plazo | | | Largo Plazo | | |
| X | | X | | |  | | |
| Nombre del Indicador | **Dimensión a medir** | Definición del indicador | | Método del calculo | **Unidad de medida** | Frecuencia de medida | Línea base | **Meta programada** |
| 1. **Eficacia** 2. **Eficiencia** 3. **Económica** 4. **Calidad** |
| Porcentaje de atención a reportes para mantener y rehabilitar el alumbrado público en colonias del ZAP 2018/2019 | 1 | No. De reportes recibidos | | No. de reportes atendidos para rehabilitar y asegurar el buen funcionamiento de las luminarias / No. total de reportes recibidos solicitando mantenimiento de luminarias en el municipio) x 100 | Reportes atendidos | mensual |  | 100% |
| Clave presupuestal determinada para seguimiento del gasto | | | |  | | | | |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2018 - 2019** | | | | | | | | | | | |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| sustitución de luminarias | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colocación de luminarias y postes nuevos | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |