**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña  | Ampliación, mantenimiento y conservación a la infraestructura de Alumbrado Público  | Política Pública  |  |
| Dirección o área responsable | Alumbrado Público |
| Problemática que atiende la propuesta  | Contribuir en la prestación del servicio Público de alumbrado, mediante el mantenimiento a la infraestructura (reparación de luminarias para que estén encendidas durante la noche), instalar luminarias en lugares donde **no exista** el servicio y utilizar la tecnología existente a favor del municipio instalando equipos ahorradores de energía y eficientar la visión de las personas (luz de tonalidad blanca). |
| Programa Estratégico |  |
| Ubicación Geográfica/Cobertura de Colonias/Cobertura Institucional  | Todo el municipio  |
| Nombre del enlace o responsable  | C. Juan Francisco Flores Corona **Tel**. 3314666423 **correo**: juan.flores@tlaquepaque.gob.mx | Línea de Acción |  |
| Objetivo específico | Conservar iluminadas las colonias del municipio para mejorar la imagen nocturna y otorgar seguridad a la población en general  |
| Perfil de la población; e institución atendida o beneficiada | Toda la población en general  |
| Tipo de propuesta | Beneficiarios | Fecha de Inicio | Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres | Instituciones | Octubre 2018 | Septiembre 2019 |
|  |  | X |  | 328,802 | 335,391 |  | **(B) Presupuesto municipal suplementario**  | **(C) Fondos del Gobierno** **Federal o Estatal** |
| Monto total estimado(Sólo para Categorías B y C ) | **Categoría para Presupuesto****(A, B y C)** | **(A) Gasto corriente** | Aportación Municipal | Participación Federal /Estatal |
|  |  |  |  |  |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |
| --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas)  | Mantener encendidas las 25, 500 luminarias para la mejora de visibilidad nocturna, seguridad pública y confort a los ciudadanos. |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Revisiones constantes de las luminarias de las colonias del municipio. |
| Objetivos del programa estratégico |  |
| Indicador del programa estratégico al que contribuye  |  |
| Beneficios  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
| X | X |  |
| Nombre del Indicador  | **Dimensión a medir**  | Definición del indicador  | Método del calculo | **Unidad de medida** | Frecuencia de medida  | Línea base | **Meta programada** |
| 1. **Eficacia**
2. **Eficiencia**
3. **Económica**
4. **Calidad**
 |
| Porcentaje de atención a reportes para mantener y rehabilitar el alumbrado publico | 1 | No. De reportes recibidos | No. de reportes atendidos para rehabilitar y asegurar el buen funcionamiento de las luminarias / No. total de reportes recibidos solicitando mantenimiento de luminarias en el municipio) x 100 | Reportes atendidos | mensual |  | 100% |
| Clave presupuestal determinada para seguimiento del gasto |  |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2018 - 2019** |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| reparación de luminarias | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| renovación de tecnología | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mantenimiento de luminarias | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña  | Sustitución de iluminación con nueva tecnología en vialidades. | Política Pública  |  |
| Dirección o área responsable | Alumbrado Público  |
| Problemática que atiende la propuesta  | Contribuir en la prestación del servicio público de alumbrado mediante la sustitución de luminarias obsoletas por luminarias de nueva generación y bajo consumo de energía. |
| Programa Estratégico |  |
| Ubicación Geográfica/Cobertura de Colonias/Cobertura Institucional  | Parques del Palmar, Villa Fontana, Paseo del Prado y Parques Colón Cambiaron 650 luminarias obsoletas por luminarias recuperadas y rehabilitadas en almacén con cambio de potencia de 100 w A 70 w, lo que permitirá estar libre de mantenimiento en la zona por lo menos 2.5 años en lo que a luminarias se refiere. |
| Nombre del enlace o responsable  | C. Juan Francisco Flores Corona **Tel**. 3314666423 **correo**: juan.flores@tlaquepaque.gob.mx | Línea de Acción |  |
| Objetivo específico | Conservar iluminadas las calles, parques y avenidas del municipio para mejorar la imagen nocturna y otorgar seguridad a la población en general  |
| Perfil de la población; e Institución atendida o beneficiada | Mujeres, jóvenes, adultos mayores, menores, y todo a quién lo requiera  |
| Tipo de propuesta | Beneficiarios | Fecha de Inicio | Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres | Instituciones | Octubre 2018 | Septiembre 2019 |
|  |  | X |  | 328,802 | 335,391 |  | **(B) Presupuesto municipal suplementario**  | **(C) Fondos del Gobierno** **Federal o Estatal** |
| Monto total estimado(Sólo para Categorías B y C ) | **Categoría para Presupuesto****(A, B y C)** | **(A) Gasto corriente** | Aportación Municipal | Participación Federal /Estatal |
|  |  |  |  |  |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |
| --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas)  | Mantener encendidas las 25, 500 luminarias para la mejora de visibilidad nocturna, seguridad pública y confort a los ciudadanos. |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Revisiones constantes de las luminarias de las colonias del municipio. |
| Objetivos del programa estratégico |  |
| Indicador del programa estratégico al que contribuye  |  |
| Beneficios  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
| X | X |  |
| Nombre del Indicador  | **Dimensión a medir**  | Definición del indicador  | Método del calculo | **Unidad de medida** | Frecuencia de medida  | Línea base | **Meta programada** |
| 1. **Eficacia**
2. **Eficiencia**
3. **Económica**
4. **Calidad**
 |
| Porcentaje de atención a reportes para mantener y rehabilitar el alumbrado publico | 1 | No. De reportes recibidos | No. de reportes atendidos para rehabilitar y asegurar el buen funcionamiento de las luminarias / No. total de reportes recibidos solicitando mantenimiento de luminarias en el municipio) x 100 | Reportes atendidos | mensual |  | 100% |
| Clave presupuestal determinada para seguimiento del gasto |  |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2018 - 2019** |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| reparación de luminarias | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| renovación de tecnología | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mantenimiento de luminarias | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña  | Actualización del segundo censo del sistema de alumbrado público  | Política Pública  |  |
| Dirección o área responsable | Alumbrado Público  |
| Problemática que atiende la propuesta  | Contar con una base de datos actualizada además de planos de la infraestructura de alumbrado para fines de modificación, proyectos nuevos o mejora de la red de alumbrado, además de tener el control para pagos de energía eléctrica ante CFE. |
| Programa Estratégico |  |
| Ubicación Geográfica/Cobertura de Colonias/Cobertura Institucional | Todo el municipio  |
| Nombre del enlace o responsable  | C. Juan Francisco Flores Corona **Tel**. 3314666423  **correo**: juan.flores@tlaquepaque.gob.mx | Línea de Acción |  |
| Objetivo específico | Control de la infraestructura de alumbrado y autorización de pagos ante CFE por uso de energía eléctrica. |
| Perfil de la población; e Institución atendida o beneficiada | Toda la población en general  |
| Tipo de propuesta | Beneficiarios | Fecha de Inicio | Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres | Instituciones  | Octubre 2018 | Septiembre 2019 |
|  |  | X |  | 328,802 | 335,391 |  | **(B) Presupuesto municipal suplementario**  | **(C) Fondos del Gobierno** **Federal o Estatal** |
| Monto total estimado(Sólo para Categorías B y C ) | **Categoría para Presupuesto****(A, B y C)** | **(A) Gasto corriente** | Aportación Municipal | Participación Federal /Estatal |
| $ 474, 029.00 |  |  |  |  |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |
| --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas)  | Mantener encendidas las 25,500 luminarias (el número puede variar una vez terminado el censo). |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Realizar revisiones constantes de las luminarias de las colonias del municipio y actualizar el censo de infraestructura. |
| Objetivos del programa estratégico |  |
| Indicador del programa estratégico al que contribuye  |  |
| Beneficios  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
| X | X |  |
| Nombre del Indicador  | **Dimensión a medir**  | Definición del indicador  | Método del calculo | **Unidad de medida** | Frecuencia de medida  | Línea base | **Meta programada** |
| 1. **Eficacia**
2. **Eficiencia**
3. **Económica**
4. **Calidad**
 |
| Porcentaje de atención a reportes para mantener y rehabilitar el alumbrado publico | 1 | No. De reportes recibidos | No. de reportes atendidos para rehabilitar y asegurar el buen funcionamiento de las luminarias / No. total de reportes recibidos solicitando mantenimiento de luminarias en el municipio) x 100 | Reportes atendidos | mensual |  | 100% |
| Clave presupuestal determinada para seguimiento del gasto |  |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2018 - 2019** |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| reparación de luminarias | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| renovación de tecnología | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mantenimiento de luminarias | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña  | Coadyugación de actividades en pro de colonias marginadas  | Política Pública  |  |
| Dirección o área responsable | Alumbrado Público  |
| Problemática que atiende la propuesta  | Contribuir con la prestación del servicio público de alumbrado mediante la sustitución de luminarias dañadas y/o obsoletas por luminarias de tecnología LED´S de bajo consumo energético y alto flujo luminoso a favor de los habitantes y del municipio en colonias de alta marginación identificadas previamente mediante estudios de impacto social. |
| Programa Estratégico |  |
| Ubicación Geográfica/Cobertura de Colonias/Cobertura Institucional  | Todo el municipio  |
| Nombre del enlace o responsable  | C. Juan Francisco Flores Corona **Tel**. 3314666423  **correo**: juan.flores@tlaquepaque.gob.mx | Línea de Acción |  |
| Objetivo específico | Conservar iluminadas todas las colonias del municipio para evitar actos vandálicos y de apoyo a la seguridad de habitantes que realizan actividades en horarios nocturnos o de madrugada. |
| Perfil de la población; e Institución atendida o beneficiada | Toda la población en general  |
| Tipo de propuesta | Beneficiarios | Fecha de Inicio | Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres | Instituciones | Octubre 2018 | Septiembre 2019 |
|  |  |  | X | 328,802 | 335,391 |  | **(B) Presupuesto municipal suplementario**  | **(C) Fondos del Gobierno** **Federal o Estatal** |
| Monto total estimado(Sólo para Categorías B y C ) | **Categoría para Presupuesto****(A, B y C)** | **(A) Gasto corriente** | Aportación Municipal | Participación Federal /Estatal |
|  |  |  |  |  |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |
| --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas)  | Mantener encendidas las 25, 500 luminarias para la mejora de visibilidad nocturna, seguridad pública y confort a los ciudadanos. |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Realización de proyectos en colonias especificas con bases a reportes de seguridad pública y/o detectados por instituciones públicas y privadas de alto índice delictivo y alto grado de marginación |
| Objetivos del programa estratégico |  |
| Indicador del programa estratégico al que contribuye  |  |
| Beneficios  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
| X | X |  |
| Nombre del Indicador  | **Dimensión a medir**  | Definición del indicador  | Método del calculo | **Unidad de medida** | Frecuencia de medida  | Línea base | **Meta programada** |
| 1. **Eficacia**
2. **Eficiencia**
3. **Económica**
4. **Calidad**
 |
| Porcentaje de atención a reportes para mantener y rehabilitar el alumbrado público en colonias del ZAP 2018/2019 | 1 | No. De reportes recibidos | No. de reportes atendidos para rehabilitar y asegurar el buen funcionamiento de las luminarias / No. total de reportes recibidos solicitando mantenimiento de luminarias en el municipio) x 100 | Reportes atendidos | mensual |  | 100% |
| Clave presupuestal determinada para seguimiento del gasto |  |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2018 - 2019** |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| sustitución de luminarias | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colocación de luminarias y postes nuevos | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |