**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Construcción de un Centro Municipal de Prevención y reacción de Desastres en la Delegación de Zona Oriente, San Martin de las Flores | | | | | | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Seguimiento y Actualización del Proyecto Ejecutivo. Gestión de Recursos Federales. Autorización del Proyecto. Construcción del Centro Municipal de Prevención y reacción de desastres de la Zona Sur. | | | | | | | |
| Objetivos del programa estratégico |  | | | | | | | |
| Indicador del programa estratégico al que contribuye |  | | | | | | | |
| Beneficios | Corto Plazo | | Mediano Plazo | | | Largo Plazo | | |
|  | | X | | |  | | |
| Nombre del Indicador | **Dimensión a medir** | Definición del indicador | | Método del calculo | **Unidad de medida** | Frecuencia de medida | Línea base | **Meta programada** |
| 1. **Eficacia** 2. **Eficiencia** 3. **Económica** 4. **Calidad** |
| Porcentaje de avance de la construcción del Centro Municipal de Prevención y Reacción de Desastres Zona Oriente | 1 | Construcción del Centro Municipal de Prevención y Reacción de Desastres en la Zona Oriente de la delegación de San Martín de las Flores | | (Número de etapas realizadas en el año 2019/ Número total de Etapas a realizar para la construcción del Centro Municipal de Prevención y Reacción de Desastres)\*100 | Porcentaje | Trimestral | 0% | 1 Centro Municipal de Prevención y Reacción de Desastres construido. |
| Clave presupuestal determinada para seguimiento del gasto | | | |  | | | | |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2018 - 2019** | | | | | | | | | | | |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| Elaboración, presentación y aprobación del Proyecto Ejecutivo. | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguimiento y Actualización del Proyecto Ejecutivo. | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autorización del Proyecto. |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de Recursos Federales. |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Construcción del Centro Municipal de Prevención y reacción de desastres de la Zona Sur. |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |