**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | Servicios Médicos Municipales. | | | | | **POA 2020** |
| **Nombre de la Propuesta:** | Remodelación y Equipamiento de la Unidad “La Guadalupana”. | | | | |
| **Campaña** | **Programa** | **Servicio** | **Proyecto** | | **Monto** | **Duración en meses** |
| **Gasto Corriente** | | | Gasto Municipal  Complementario | Gestión de Fondo Federal/Estatal/IP  X | $ 1´500,000 | Ene – Jun 2020 |
| **OBSERVACIONES Dir. de Planeación y Programación:** | | |  | | | |
| **Objetivos generales de la propuesta:** | | | * Mejorar las condiciones de infraestructura en la unidad de salud para ofrecer un servicio de mayor calidad a los usuarios que acuden. * Fortalecer la cobertura de atención con el equipo médico necesario para poder ofrecer un mejor catálogo de servicios de salud. | | | |
| **Vinculación a Estrategia del PMD:** | | | 1.3 La Salud como derecho de acceder a un estado de bienestar físico, mental y social. | | | |
| **Vinculación a Líneas de Acción:** | | | 1.3.1 Monitorear y coadyuvar en el desarrollo de los programas federales y estatales dirigidos a la ampliación de la cobertura y mejora de los servicios de salud que se prestan en el municipio | | | |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Problemática que atiende la propuesta. | La Unidad la Guadalupana presenta debilidades estructurales y operativas con la que se compromete la calidad de la atención de los pacientes, asi como la integridad de los trabajadores de la salud de la unidad. | | |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Remodelación de la Unidad la Guadalupana. | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | * Rehabilitación de la estructura física de la unidad (muros, puertas, y piso). * Rehabilitación del sistema hidráulico. * Rehabilitación del sistema eléctrico. * Rehabilitación del sistema de abastecimiento de oxigeno y aire. | | |
| **Nombre del Indicador** | | **Unidad de medida**  **del producto generado o acción realizada** | **Meta programada para el final del periodo** |
| * Rehabilitación de la estructura física de la unidad (muros, puertas, y piso). * Rehabilitación del sistema hidráulico. * Rehabilitación del sistema eléctrico. * Rehabilitación del sistema de abastecimiento de oxigeno y aire. | | * Porcentaje de rehabilitación de la estructura física de la unidad (muros, puertas, y piso). * Porcentaje de rehabilitación del sistema hidráulico. * Porcentaje de rehabilitación del sistema eléctrico. * Porcentaje de rehabilitación del sistema de abastecimiento de oxigeno y aire. | * 100% Rehabilitación de la estructura física de la unidad (muros, puertas, y piso). * 100% Rehabilitación del sistema hidráulico. * 100% Rehabilitación del sistema eléctrico. * 100% Rehabilitación del sistema de abastecimiento de oxigeno y aire. |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades 2º Año de Gobierno** | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2019 - 2020** | | | | | | | | | | | |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| Rehabilitación de la estructura física de la unidad (muros, puertas, y piso). |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Rehabilitación del sistema hidráulico |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Rehabilitación del sistema eléctrico. |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Rehabilitación del sistema de abastecimiento de oxigeno y aire. |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |