**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | Dirección de Movilidad y Transporte  | **POA 2020** |
| **Nombre de la Propuesta:**  | Ciclovía San Martín  |
| **Campaña** | **Programa** | **Servicio** | **Proyecto****X** | **Monto** | **Duración en meses** |
| **Gasto Corriente** |  Gasto Municipal XComplementario | Gestión de Fondo Federal/Estatal/IP | $8`320,000.00 |  |
| **OBSERVACIONES Dir. de Planeación y Programación:** | **Validado**  |
| **Objetivos generales de la propuesta:** | Contribuir a la disminución de la inequidad, al ofrecer recreación, deporte y aprovechamiento del tiempo libre a todos los segmentos de la población, quienes en igualdad de condiciones disfrutan la recuperación y democratización del espacio público. |
| **Vinculación a Estrategia del PMD:** | 6.2 Movilidad urbana y movilidad segura con enfoque de gobernanza |
| **Vinculación a Líneas de Acción:**  | 6.2.3 Incrementar la red de ciclovías, parques lineales y cruceros seguros en el municipio. |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |
| --- | --- |
| Problemática que atiende la propuesta. | Falta de alternativas para una movilidad sustentable |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Ampliar la cobertura de servicio y mejorar la movilidad de las personas, ofreciendoles una alternativa de desplazamiento. |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Revisar la calidad de infraestructura vial en el municipio y monitoreo de las necesidades de los peatones en las vialidades |
| **Nombre del Indicador**  | **Unidad de medida****del producto generado o acción realizada** | **Meta programada para el final del periodo** |
| Porcentaje de avance en la construcción de la Ciclovía San Martín | Ciclovía San Martín construida | 50% en la construcción de la Ciclovía San Martín |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades 2º Año de Gobierno**  |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2019 - 2020** |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| PINTURA |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| SEÑALAMIENTO |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| ALUMBRADO |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| JARDINERIA |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| MOVILIARIO URBANO |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | Dirección de Movilidad y Transporte | **POA 2020** |
| **Nombre de la Propuesta:**  | Ciclovía el Vergel |
| **Campaña** | **Programa** | **Servicio** | **Proyecto****X** | **Monto** | **Duración en meses** |
| **Gasto Corriente** |  Gasto Municipal XComplementario | Gestión de Fondo Federal/Estatal/IP | $10’800,000.00 |  |
| **OBSERVACIONES Dir. de Planeación y Programación:** | **Validado**  |
| **Objetivos generales de la propuesta:** | Contribuir a la disminución de la inequidad, al ofrecer recreación, deporte y aprovechamiento del tiempo libre a todos los segmentos de la población, quienes en igualdad de condiciones disfrutan la recuperación y democratización del espacio público. |
| **Vinculación a Estrategia del PMD:** | 6.2 Movilidad urbana y movilidad segura con enfoque de gobernanza |
| **Vinculación a Líneas de Acción:**  | 6.2.3 Incrementar la red de ciclovías, parques lineales y cruceros seguros en el municipio. |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |
| --- | --- |
| Problemática que atiende la propuesta. | Falta de alternativas para una movilidad sustentable |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Ampliar la cobertura de servicio y mejorar la movilidad de las personas, ofreciendoles una alternativa de desplazamiento. |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Revisar la calidad de infraestructura vial en el municipio y monitoreo de las necesidades de los peatones en las vialidades |
| **Nombre del Indicador**  | **Unidad de medida****del producto generado o acción realizada** | **Meta programada para el final del periodo** |
| Porcentaje de avance en la construcción de la Ciclovía El Vergel | Ciclovía El Vergel construida | 50% en la construcción de la Ciclovía El Vergel  |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades 2º Año de Gobierno**  |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2019 - 2020** |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| REPARACION RODAMIENTO | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| SUSTITUCION DE RODAMIENTO |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| PINTURA |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| SEÑALAMIENTO |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| ALUMBRADO |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| JARDINERIA |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| MOVILIARIO URBANO |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | Dirección de Movilidad y Transporte | **POA 2020** |
| **Nombre de la Propuesta:**  | Ciclovía Santa Rosalía |
| **Campaña** | **Programa** | **Servicio** | **Proyecto****X** | **Monto** | **Duración en meses** |
| **Gasto Corriente** |  Gasto Municipal XComplementario | Gestión de Fondo Federal/Estatal/IP | $15’300,000.00 |  |
| **OBSERVACIONES Dir. de Planeación y Programación:** | **Validado**  |
| **Objetivos generales de la propuesta:** | Contribuir a la disminución de la inequidad, al ofrecer recreación, deporte y aprovechamiento del tiempo libre a todos los segmentos de la población, quienes en igualdad de condiciones disfrutan la recuperación y democratización del espacio público. |
| **Vinculación a Estrategia del PMD:** | 6.2 Movilidad urbana y movilidad segura con enfoque de gobernanza |
| **Vinculación a Líneas de Acción:**  | 6.2.3 Incrementar la red de ciclovías, parques lineales y cruceros seguros en el municipio. |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |
| --- | --- |
| Problemática que atiende la propuesta. | Falta de alternativas para una movilidad sustentable |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Ampliar la cobertura de servicio y mejorar la movilidad de las personas, ofreciendoles una alternativa de desplazamiento. |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Revisar la calidad de infraestructura vial en el municipio y monitoreo de las necesidades de los peatones en las vialidades |
| **Nombre del Indicador**  | **Unidad de medida****del producto generado o acción realizada** | **Meta programada para el final del periodo** |
| Porcentaje de avance en la construcción de la Ciclovía Santa Rosalía | Ciclovía Santa Rosalía construida | 50% en la construcción de la Ciclovía Santa Rosalía  |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades 2º Año de Gobierno**  |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2019 - 2020** |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| PINTURA |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SEÑALAMIENTO |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ALUMBRADO |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| JARDINERIA |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| MOVILIARIO URBANO |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| TRAZA DE VIA |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | Dirección de Movilidad y Transporte | **POA 2020** |
| **Nombre de la Propuesta:**  | Ciclovía Iteso Álamo |
| **Campaña** | **Programa** | **Servicio** | **Proyecto****X** | **Monto** | **Duración en meses** |
| **Gasto Corriente** |  Gasto Municipal XComplementario | Gestión de Fondo Federal/Estatal/IP | $7’350,800.00 |  |
| **OBSERVACIONES Dir. de Planeación y Programación:** | **Validado**  |
| **Objetivos generales de la propuesta:** | Contribuir a la disminución de la inequidad, al ofrecer recreación, deporte y aprovechamiento del tiempo libre a todos los segmentos de la población, quienes en igualdad de condiciones disfrutan la recuperación y democratización del espacio público. |
| **Vinculación a Estrategia del PMD:** | 6.2 Movilidad urbana y movilidad segura con enfoque de gobernanza |
| **Vinculación a Líneas de Acción:**  | 6.2.3 Incrementar la red de ciclovías, parques lineales y cruceros seguros en el municipio. |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |
| --- | --- |
| Problemática que atiende la propuesta. | Falta de alternativas para una movilidad sustentable |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Ampliar la cobertura de servicio y mejorar la movilidad de las personas, ofreciendoles una alternativa de desplazamiento. |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Revisar la calidad de infraestructura vial en el municipio y monitoreo de las necesidades de los peatones en las vialidades |
| **Nombre del Indicador**  | **Unidad de medida****del producto generado o acción realizada** | **Meta programada para el final del periodo** |
| Porcentaje de avance en la construcción de la Ciclovía Iteso Álamo  | Ciclovía Iteso Álamo construida | 50% en la construcción de la Ciclovía Iteso Álamo  |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades 2º Año de Gobierno**  |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2019 - 2020** |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| TRAZO DE VIALIDADES | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| PINTURA |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| SEÑALAMIENTO |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| ALUMBRADO |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| JARDINERIA |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| MOVILIARIO URBANO |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | Dirección de Movilidad y Transporte | **POA 2020** |
| **Nombre de la Propuesta:**  | Ciclovía vía manzanillo |
| **Campaña** | **Programa** | **Servicio** | **Proyecto****X** | **Monto** | **Duración en meses** |
| **Gasto Corriente** |  Gasto Municipal Complementario | Gestión de Fondo Federal/Estatal/IPX | $38’200,000.00 |  |
| **OBSERVACIONES Dir. de Planeación y Programación:** | **Fondos Federales**  |
| **Objetivos generales de la propuesta:** | Contribuir a la disminución de la inequidad, al ofrecer recreación, deporte y aprovechamiento del tiempo libre a todos los segmentos de la población, quienes en igualdad de condiciones disfrutan la recuperación y democratización del espacio público. |
| **Vinculación a Estrategia del PMD:** | 6.2 Movilidad urbana y movilidad segura con enfoque de gobernanza |
| **Vinculación a Líneas de Acción:**  | 6.2.3 Incrementar la red de ciclovías, parques lineales y cruceros seguros en el municipio. |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |
| --- | --- |
| Problemática que atiende la propuesta. | Falta de alternativas para una movilidad sustentable |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Ampliar la cobertura de servicio y mejorar la movilidad de las personas, ofreciendoles una alternativa de desplazamiento. |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Revisar la calidad de infraestructura vial en el municipio y monitoreo de las necesidades de los peatones en las vialidades |
| **Nombre del Indicador**  | **Unidad de medida****del producto generado o acción realizada** | **Meta programada para el final del periodo** |
| Porcentaje de avance en la construcción de la Ciclovía Vía Manzanillo  | Ciclovía Vía Manzanillo construida | 50% en la construcción de la Ciclovía Vía Manzanillo  |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades 2º Año de Gobierno**  |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2019 - 2020** |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| TRAZO DE VIA | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| PINTURA |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| SEÑALAMIENTO |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| ALUMBRADO |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| JARDINERIA |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| MOVILIARIO URBANO |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | Dirección de Movilidad y Transporte | **POA 2020** |
| **Nombre de la Propuesta:**  | Ciclovía camino a San Sebastián |
| **Campaña** | **Programa** | **Servicio** | **Proyecto****X** | **Monto** | **Duración en meses** |
| **Gasto Corriente** |  Gasto Municipal Complementario | Gestión de Fondo Federal/Estatal/IPX |  |  |
| **OBSERVACIONES Dir. de Planeación y Programación:** | **Fondos Federales**  |
| **Objetivos generales de la propuesta:** | Contribuir a la disminución de la inequidad, al ofrecer recreación, deporte y aprovechamiento del tiempo libre a todos los segmentos de la población, quienes en igualdad de condiciones disfrutan la recuperación y democratización del espacio público. |
| **Vinculación a Estrategia del PMD:** | 6.2 Movilidad urbana y movilidad segura con enfoque de gobernanza |
| **Vinculación a Líneas de Acción:**  | 6.2.3 Incrementar la red de ciclovías, parques lineales y cruceros seguros en el municipio. |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |
| --- | --- |
| Problemática que atiende la propuesta. | Falta de alternativas para una movilidad sustentable |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Ampliar la cobertura de servicio y mejorar la movilidad de las personas, ofreciendoles una alternativa de desplazamiento. |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Revisar la calidad de infraestructura vial en el municipio y monitoreo de las necesidades de los peatones en las vialidades |
| **Nombre del Indicador**  | **Unidad de medida****del producto generado o acción realizada** | **Meta programada para el final del periodo** |
| Porcentaje de avance en la construcción de la Ciclovía camino a San Sebastián  | Ciclovía Vía camino a San Sebastián construida | 50% en la construcción de la Ciclovía camino a San Sebastián  |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades 2º Año de Gobierno**  |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2019 - 2020** |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| PINTURA |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| SEÑALAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| ALUMBRADO |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| JARDINERIA |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| MOVILIARIO URBANO |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| TRAZO DE VIA |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | Dirección de Movilidad y Transporte | **POA 2020** |
| **Nombre de la Propuesta:**  | Accesibilidad universal, polígono pueblo mágico |
| **Campaña** | **Programa** | **Servicio** | **Proyecto****X** | **Monto** | **Duración en meses** |
| **Gasto Corriente** |  Gasto Municipal Complementario | Gestión de Fondo Federal/Estatal/IPX | $64’300,000.00 |  |
| **OBSERVACIONES Dir. de Planeación y Programación:** | **Fondos Federales**  |
| **Objetivos generales de la propuesta:** | “Hacer nuestro patrimonio accesible para las personas con discapacidades funcionales es una cuestión de actitudes y conocimiento. Actitudes porque el proceso tienen que ser aceptado y comprendido por un amplio público. Conocimiento porque hay que alcanzar un complicado equilibrio entre adaptación y preservación de los espacios.  |
| **Vinculación a Estrategia del PMD:** | 6.2 Movilidad urbana y movilidad segura con enfoque de gobernanza |
| **Vinculación a Líneas de Acción:**  | 6.2.2 Integrar los criterios de movilidad segura y calles completas en los manuales de obra pública y reglamentos municipales. |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |
| --- | --- |
| Problemática que atiende la propuesta. | Banquetas y vialidades en mal estado e infraestructura deteriorada |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Sustitución de infraestructura dañada, propuesta de mobiliario urbano, adecuación de banquetas para movilidad universal y reparación y sustitución de rodamiento. |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Revisar la calidad de infraestructura vial en el municipio y monitoreo de las necesidades de los peatones en las vialidades  |
| **Nombre del Indicador**  | **Unidad de medida****del producto generado o acción realizada** | **Meta programada para el final del periodo** |
| Porcentaje de avance del Proyecto de Accesibilidad universal, polígono pueblo mágico | Número de acciones realizadas | 60% |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades 2º Año de Gobierno**  |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2019 - 2020** |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| REPARACION DE RODAMIENTO |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| JARDINERIA |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ALUMBRADO |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| PINTURA |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| REPARACION DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| RIEGO |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| SEÑALAMIENTO |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | Dirección de Movilidad y Transporte | **POA 2020** |
| **Nombre de la Propuesta:**  | Accesibilidad universal colonia Álamo Oriente |
| **Campaña** | **Programa** | **Servicio** | **Proyecto** | **Monto** | **Duración en meses** |
| **Gasto Corriente** |  Gasto Municipal Complementario | Gestión de Fondo Federal/Estatal/IP |  |  |
| **OBSERVACIONES Dir. de Planeación y Programación:** |  |
| **Objetivos generales de la propuesta:** |  |
| **Vinculación a Estrategia del PMD:** | 6.2 Movilidad urbana y movilidad segura con enfoque de gobernanza |
| **Vinculación a Líneas de Acción:**  | 6.2.2 Integrar los criterios de movilidad segura y calles completas en los manuales de obra pública y reglamentos municipales |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |
| --- | --- |
| Problemática que atiende la propuesta. |  |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) |  |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado |  |
| **Nombre del Indicador**  | **Unidad de medida****del producto generado o acción realizada** | **Meta programada para el final del periodo** |
|  |  |  |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades 2º Año de Gobierno**  |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2019 - 2020** |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dependencia:** |  | **POA 2020** |
| **Nombre de la Propuesta:**  |  |
| **Campaña** | **Programa** | **Servicio** | **Proyecto** | **Monto** | **Duración en meses** |
| **Gasto Corriente** |  Gasto Municipal Complementario | Gestión de Fondo Federal/Estatal/IP |  |  |
| **OBSERVACIONES Dir. de Planeación y Programación:** |  |
| **Objetivos generales de la propuesta:** |  |
| **Vinculación a Estrategia del PMD:** |  |
| **Vinculación a Líneas de Acción:**  |  |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |
| --- | --- |
| Problemática que atiende la propuesta. |  |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) |  |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado |  |
| **Nombre del Indicador**  | **Unidad de medida****del producto generado o acción realizada** | **Meta programada para el final del periodo** |
|  |  |  |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades 2º Año de Gobierno**  |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2019 - 2020** |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |