**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | Dirección de Movilidad y Transporte | | | | | **POA 2020** |
| **Nombre de la Propuesta:** | Ciclovía San Martín | | | | |
| **Campaña** | **Programa** | **Servicio** | **Proyecto**  **X** | | **Monto** | **Duración en meses** |
| **Gasto Corriente** | | | Gasto Municipal  X  Complementario | Gestión de Fondo Federal/Estatal/IP | $8`320,000.00 |  |
| **OBSERVACIONES Dir. de Planeación y Programación:** | | | **Validado** | | | |
| **Objetivos generales de la propuesta:** | | | Contribuir a la disminución de la inequidad, al ofrecer recreación, deporte y aprovechamiento del tiempo libre a todos los segmentos de la población, quienes en igualdad de condiciones disfrutan la recuperación y democratización del espacio público. | | | |
| **Vinculación a Estrategia del PMD:** | | | 6.2 Movilidad urbana y movilidad segura con enfoque de gobernanza | | | |
| **Vinculación a Líneas de Acción:** | | | 6.2.3 Incrementar la red de ciclovías, parques lineales y cruceros seguros en el municipio. | | | |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Problemática que atiende la propuesta. | Falta de alternativas para una movilidad sustentable | | |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Ampliar la cobertura de servicio y mejorar la movilidad de las personas, ofreciendoles una alternativa de desplazamiento. | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Revisar la calidad de infraestructura vial en el municipio y monitoreo de las necesidades de los peatones en las vialidades | | |
| **Nombre del Indicador** | | **Unidad de medida**  **del producto generado o acción realizada** | **Meta programada para el final del periodo** |
| Porcentaje de avance en la construcción de la Ciclovía San Martín | | Ciclovía San Martín construida | 50% en la construcción de la Ciclovía San Martín |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades 2º Año de Gobierno** | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2019 - 2020** | | | | | | | | | | | |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| PINTURA |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| SEÑALAMIENTO |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| ALUMBRADO |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| JARDINERIA |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| MOVILIARIO URBANO |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | Dirección de Movilidad y Transporte | | | | | **POA 2020** |
| **Nombre de la Propuesta:** | Ciclovía el Vergel | | | | |
| **Campaña** | **Programa** | **Servicio** | **Proyecto**  **X** | | **Monto** | **Duración en meses** |
| **Gasto Corriente** | | | Gasto Municipal  X  Complementario | Gestión de Fondo Federal/Estatal/IP | $10’800,000.00 |  |
| **OBSERVACIONES Dir. de Planeación y Programación:** | | | **Validado** | | | |
| **Objetivos generales de la propuesta:** | | | Contribuir a la disminución de la inequidad, al ofrecer recreación, deporte y aprovechamiento del tiempo libre a todos los segmentos de la población, quienes en igualdad de condiciones disfrutan la recuperación y democratización del espacio público. | | | |
| **Vinculación a Estrategia del PMD:** | | | 6.2 Movilidad urbana y movilidad segura con enfoque de gobernanza | | | |
| **Vinculación a Líneas de Acción:** | | | 6.2.3 Incrementar la red de ciclovías, parques lineales y cruceros seguros en el municipio. | | | |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Problemática que atiende la propuesta. | Falta de alternativas para una movilidad sustentable | | |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Ampliar la cobertura de servicio y mejorar la movilidad de las personas, ofreciendoles una alternativa de desplazamiento. | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Revisar la calidad de infraestructura vial en el municipio y monitoreo de las necesidades de los peatones en las vialidades | | |
| **Nombre del Indicador** | | **Unidad de medida**  **del producto generado o acción realizada** | **Meta programada para el final del periodo** |
| Porcentaje de avance en la construcción de la Ciclovía El Vergel | | Ciclovía El Vergel construida | 50% en la construcción de la Ciclovía El Vergel |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades 2º Año de Gobierno** | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2019 - 2020** | | | | | | | | | | | |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| REPARACION RODAMIENTO | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| SUSTITUCION DE RODAMIENTO |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| PINTURA |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| SEÑALAMIENTO |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| ALUMBRADO |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| JARDINERIA |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| MOVILIARIO URBANO |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | Dirección de Movilidad y Transporte | | | | | **POA 2020** |
| **Nombre de la Propuesta:** | Ciclovía Santa Rosalía | | | | |
| **Campaña** | **Programa** | **Servicio** | **Proyecto**  **X** | | **Monto** | **Duración en meses** |
| **Gasto Corriente** | | | Gasto Municipal  X  Complementario | Gestión de Fondo Federal/Estatal/IP | $15’300,000.00 |  |
| **OBSERVACIONES Dir. de Planeación y Programación:** | | | **Validado** | | | |
| **Objetivos generales de la propuesta:** | | | Contribuir a la disminución de la inequidad, al ofrecer recreación, deporte y aprovechamiento del tiempo libre a todos los segmentos de la población, quienes en igualdad de condiciones disfrutan la recuperación y democratización del espacio público. | | | |
| **Vinculación a Estrategia del PMD:** | | | 6.2 Movilidad urbana y movilidad segura con enfoque de gobernanza | | | |
| **Vinculación a Líneas de Acción:** | | | 6.2.3 Incrementar la red de ciclovías, parques lineales y cruceros seguros en el municipio. | | | |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Problemática que atiende la propuesta. | Falta de alternativas para una movilidad sustentable | | |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Ampliar la cobertura de servicio y mejorar la movilidad de las personas, ofreciendoles una alternativa de desplazamiento. | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Revisar la calidad de infraestructura vial en el municipio y monitoreo de las necesidades de los peatones en las vialidades | | |
| **Nombre del Indicador** | | **Unidad de medida**  **del producto generado o acción realizada** | **Meta programada para el final del periodo** |
| Porcentaje de avance en la construcción de la Ciclovía Santa Rosalía | | Ciclovía Santa Rosalía construida | 50% en la construcción de la Ciclovía Santa Rosalía |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades 2º Año de Gobierno** | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2019 - 2020** | | | | | | | | | | | |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| PINTURA |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SEÑALAMIENTO |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ALUMBRADO |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| JARDINERIA |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| MOVILIARIO URBANO |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| TRAZA DE VIA |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | Dirección de Movilidad y Transporte | | | | | **POA 2020** |
| **Nombre de la Propuesta:** | Ciclovía Iteso Álamo | | | | |
| **Campaña** | **Programa** | **Servicio** | **Proyecto**  **X** | | **Monto** | **Duración en meses** |
| **Gasto Corriente** | | | Gasto Municipal  X  Complementario | Gestión de Fondo Federal/Estatal/IP | $7’350,800.00 |  |
| **OBSERVACIONES Dir. de Planeación y Programación:** | | | **Validado** | | | |
| **Objetivos generales de la propuesta:** | | | Contribuir a la disminución de la inequidad, al ofrecer recreación, deporte y aprovechamiento del tiempo libre a todos los segmentos de la población, quienes en igualdad de condiciones disfrutan la recuperación y democratización del espacio público. | | | |
| **Vinculación a Estrategia del PMD:** | | | 6.2 Movilidad urbana y movilidad segura con enfoque de gobernanza | | | |
| **Vinculación a Líneas de Acción:** | | | 6.2.3 Incrementar la red de ciclovías, parques lineales y cruceros seguros en el municipio. | | | |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Problemática que atiende la propuesta. | Falta de alternativas para una movilidad sustentable | | |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Ampliar la cobertura de servicio y mejorar la movilidad de las personas, ofreciendoles una alternativa de desplazamiento. | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Revisar la calidad de infraestructura vial en el municipio y monitoreo de las necesidades de los peatones en las vialidades | | |
| **Nombre del Indicador** | | **Unidad de medida**  **del producto generado o acción realizada** | **Meta programada para el final del periodo** |
| Porcentaje de avance en la construcción de la Ciclovía Iteso Álamo | | Ciclovía Iteso Álamo construida | 50% en la construcción de la Ciclovía Iteso Álamo |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades 2º Año de Gobierno** | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2019 - 2020** | | | | | | | | | | | |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| TRAZO DE VIALIDADES | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| PINTURA |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| SEÑALAMIENTO |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| ALUMBRADO |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| JARDINERIA |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| MOVILIARIO URBANO |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | Dirección de Movilidad y Transporte | | | | | **POA 2020** |
| **Nombre de la Propuesta:** | Ciclovía vía manzanillo | | | | |
| **Campaña** | **Programa** | **Servicio** | **Proyecto**  **X** | | **Monto** | **Duración en meses** |
| **Gasto Corriente** | | | Gasto Municipal  Complementario | Gestión de Fondo Federal/Estatal/IP  X | $38’200,000.00 |  |
| **OBSERVACIONES Dir. de Planeación y Programación:** | | | **Fondos Federales** | | | |
| **Objetivos generales de la propuesta:** | | | Contribuir a la disminución de la inequidad, al ofrecer recreación, deporte y aprovechamiento del tiempo libre a todos los segmentos de la población, quienes en igualdad de condiciones disfrutan la recuperación y democratización del espacio público. | | | |
| **Vinculación a Estrategia del PMD:** | | | 6.2 Movilidad urbana y movilidad segura con enfoque de gobernanza | | | |
| **Vinculación a Líneas de Acción:** | | | 6.2.3 Incrementar la red de ciclovías, parques lineales y cruceros seguros en el municipio. | | | |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Problemática que atiende la propuesta. | Falta de alternativas para una movilidad sustentable | | |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Ampliar la cobertura de servicio y mejorar la movilidad de las personas, ofreciendoles una alternativa de desplazamiento. | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Revisar la calidad de infraestructura vial en el municipio y monitoreo de las necesidades de los peatones en las vialidades | | |
| **Nombre del Indicador** | | **Unidad de medida**  **del producto generado o acción realizada** | **Meta programada para el final del periodo** |
| Porcentaje de avance en la construcción de la Ciclovía Vía Manzanillo | | Ciclovía Vía Manzanillo construida | 50% en la construcción de la Ciclovía Vía Manzanillo |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades 2º Año de Gobierno** | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2019 - 2020** | | | | | | | | | | | |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| TRAZO DE VIA | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| PINTURA |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| SEÑALAMIENTO |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| ALUMBRADO |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| JARDINERIA |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| MOVILIARIO URBANO |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | Dirección de Movilidad y Transporte | | | | | **POA 2020** |
| **Nombre de la Propuesta:** | Ciclovía camino a San Sebastián | | | | |
| **Campaña** | **Programa** | **Servicio** | **Proyecto**  **X** | | **Monto** | **Duración en meses** |
| **Gasto Corriente** | | | Gasto Municipal  Complementario | Gestión de Fondo Federal/Estatal/IP  X |  |  |
| **OBSERVACIONES Dir. de Planeación y Programación:** | | | **Fondos Federales** | | | |
| **Objetivos generales de la propuesta:** | | | Contribuir a la disminución de la inequidad, al ofrecer recreación, deporte y aprovechamiento del tiempo libre a todos los segmentos de la población, quienes en igualdad de condiciones disfrutan la recuperación y democratización del espacio público. | | | |
| **Vinculación a Estrategia del PMD:** | | | 6.2 Movilidad urbana y movilidad segura con enfoque de gobernanza | | | |
| **Vinculación a Líneas de Acción:** | | | 6.2.3 Incrementar la red de ciclovías, parques lineales y cruceros seguros en el municipio. | | | |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Problemática que atiende la propuesta. | Falta de alternativas para una movilidad sustentable | | |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Ampliar la cobertura de servicio y mejorar la movilidad de las personas, ofreciendoles una alternativa de desplazamiento. | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Revisar la calidad de infraestructura vial en el municipio y monitoreo de las necesidades de los peatones en las vialidades | | |
| **Nombre del Indicador** | | **Unidad de medida**  **del producto generado o acción realizada** | **Meta programada para el final del periodo** |
| Porcentaje de avance en la construcción de la Ciclovía camino a San Sebastián | | Ciclovía Vía camino a San Sebastián construida | 50% en la construcción de la Ciclovía camino a San Sebastián |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades 2º Año de Gobierno** | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2019 - 2020** | | | | | | | | | | | |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| PINTURA |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| SEÑALAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| ALUMBRADO |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| JARDINERIA |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| MOVILIARIO URBANO |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| TRAZO DE VIA |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | Dirección de Movilidad y Transporte | | | | | **POA 2020** |
| **Nombre de la Propuesta:** | Accesibilidad universal, polígono pueblo mágico | | | | |
| **Campaña** | **Programa** | **Servicio** | **Proyecto**  **X** | | **Monto** | **Duración en meses** |
| **Gasto Corriente** | | | Gasto Municipal  Complementario | Gestión de Fondo Federal/Estatal/IP  X | $64’300,000.00 |  |
| **OBSERVACIONES Dir. de Planeación y Programación:** | | | **Fondos Federales** | | | |
| **Objetivos generales de la propuesta:** | | | “Hacer nuestro patrimonio accesible para las personas con discapacidades funcionales es una cuestión de actitudes y conocimiento. Actitudes porque el proceso tienen que ser aceptado y comprendido por un amplio público. Conocimiento porque hay que alcanzar un complicado equilibrio entre adaptación y preservación de los espacios. | | | |
| **Vinculación a Estrategia del PMD:** | | | 6.2 Movilidad urbana y movilidad segura con enfoque de gobernanza | | | |
| **Vinculación a Líneas de Acción:** | | | 6.2.2 Integrar los criterios de movilidad segura y calles completas en los manuales de obra pública y reglamentos municipales. | | | |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Problemática que atiende la propuesta. | Banquetas y vialidades en mal estado e infraestructura deteriorada | | |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Sustitución de infraestructura dañada, propuesta de mobiliario urbano, adecuación de banquetas para movilidad universal y reparación y sustitución de rodamiento. | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Revisar la calidad de infraestructura vial en el municipio y monitoreo de las necesidades de los peatones en las vialidades | | |
| **Nombre del Indicador** | | **Unidad de medida**  **del producto generado o acción realizada** | **Meta programada para el final del periodo** |
| Porcentaje de avance del Proyecto de Accesibilidad universal, polígono pueblo mágico | | Número de acciones realizadas | 60% |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades 2º Año de Gobierno** | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2019 - 2020** | | | | | | | | | | | |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| REPARACION DE RODAMIENTO |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| JARDINERIA |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ALUMBRADO |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| PINTURA |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| REPARACION DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| RIEGO |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| SEÑALAMIENTO |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | Dirección de Movilidad y Transporte | | | | | **POA 2020** |
| **Nombre de la Propuesta:** | Accesibilidad universal colonia Álamo Oriente | | | | |
| **Campaña** | **Programa** | **Servicio** | **Proyecto** | | **Monto** | **Duración en meses** |
| **Gasto Corriente** | | | Gasto Municipal  Complementario | Gestión de Fondo Federal/Estatal/IP |  |  |
| **OBSERVACIONES Dir. de Planeación y Programación:** | | |  | | | |
| **Objetivos generales de la propuesta:** | | |  | | | |
| **Vinculación a Estrategia del PMD:** | | | 6.2 Movilidad urbana y movilidad segura con enfoque de gobernanza | | | |
| **Vinculación a Líneas de Acción:** | | | 6.2.2 Integrar los criterios de movilidad segura y calles completas en los manuales de obra pública y reglamentos municipales | | | |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Problemática que atiende la propuesta. |  | | |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) |  | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado |  | | |
| **Nombre del Indicador** | | **Unidad de medida**  **del producto generado o acción realizada** | **Meta programada para el final del periodo** |
|  | |  |  |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades 2º Año de Gobierno** | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2019 - 2020** | | | | | | | | | | | |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia:** |  | | | | | **POA 2020** |
| **Nombre de la Propuesta:** |  | | | | |
| **Campaña** | **Programa** | **Servicio** | **Proyecto** | | **Monto** | **Duración en meses** |
| **Gasto Corriente** | | | Gasto Municipal  Complementario | Gestión de Fondo Federal/Estatal/IP |  |  |
| **OBSERVACIONES Dir. de Planeación y Programación:** | | |  | | | |
| **Objetivos generales de la propuesta:** | | |  | | | |
| **Vinculación a Estrategia del PMD:** | | |  | | | |
| **Vinculación a Líneas de Acción:** | | |  | | | |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Problemática que atiende la propuesta. |  | | |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) |  | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado |  | | |
| **Nombre del Indicador** | | **Unidad de medida**  **del producto generado o acción realizada** | **Meta programada para el final del periodo** |
|  | |  |  |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades 2º Año de Gobierno** | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2019 - 2020** | | | | | | | | | | | |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |