**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | Dirección de Educación | **POA 2020** |
| **Nombre de la Propuesta:**  | Rehabilitación de Planteles de Educación Básica del Municipio (Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social) |
| **Campaña** | **Programa**X | **Servicio** | **Proyecto** | **Monto** | **Duración en meses** |
| **Gasto Corriente** |  Gasto Municipal Complementario | Gestión de Fondo Federal/Estatal/IPX | $7,000,000.00 | 12 |
| **OBSERVACIONES Dir. de Planeación y Programación:** | **Fondos Federales**  |
| **Objetivos generales de la propuesta:** | Atender las necesidades de construcción y mantenimiento de escuelas públicas en el municipio |
| **Vinculación a Estrategia del PMD:** | **1.4. La educación como derecho humano que reduce el rezago social.**  |
| **Vinculación a Líneas de Acción:**  | 1.4.2. Coadyuvar con el Gobierno del Estado en la construcción, conservación, mejoramiento mantenimiento y dotación de equipo básico y de los edificios escolares oficiales |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |
| --- | --- |
| Problemática que atiende la propuesta. | Falta de mantenimiento a la infraestructura o carencia de la misma, en planteles de educación básica del municipio. |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Rehabilitación y/o instalación de: drenajes, instalación eléctrica, cisternas, bardas perimetrales, rampas, sanitarios. |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Selección de esculas en mayor vulnerabilidad, intervención. |
| **Nombre del Indicador**  | **Unidad de medida****del producto generado o acción realizada** | **Meta programada para el final del periodo** |
| Número de planteles intervenidos | Porcentaje | 5 |
| Niños beneficiados  | Porcentaje | 3,000 |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades 2º Año de Gobierno**  |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2019 - 2020** |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| Selección y jerarquización de solicitudes Presupuestación | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| presupuestación |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Control y seguimiento de intervenciones |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |