**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE | **POA 2020** |
| **Nombre de la Propuesta:**  | Rescate de espacios deportivos. |
| **Campaña** | **Programa** | **Servicio** | **Proyecto** | **Monto** | **Duración en meses** |
| **Gasto Corriente** |  Gasto Municipal XComplementario | Gestión de Fondo Federal/Estatal/IP | $1´000,000.00 | 11 |
| **OBSERVACIONES Dir. de Planeación y Programación:** |  |
| **Objetivos generales de la propuesta:** | Rehabilitar y mejorar espacios que cuenten con cancha de usos múltiples para brindar instalaciones deportivas de calidad, favoreciendo la práctica de actividad física. |
| **Vinculación a Estrategia del PMD:** | -Acceso efectivo a la recreación y el deporte  |
| **Vinculación a Líneas de Acción:**  | -Rescate y consolidación de los espacios públicos deportivos.-Mejoramiento y conservación de los espacios deportivos. |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |
| --- | --- |
| Problemática que atiende la propuesta. | Deterioro de los espacios deportivos por daño o mal uso de los mismos.  |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Rehabilitación de 4 espacios con canchas de usos múltiples. |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Selección de espacios a rehabilitar.Cotización de servicios especializados, por espacio.Programación anual de espacios a rehabilitar.Inicio de rehabilitación.Supervisión de rehabilitación.Entrega de rehabilitación. |
| **Nombre del Indicador**  | **Unidad de medida****del producto generado o acción realizada** | **Meta programada para el final del periodo** |
| Espacios con canchas de usos múltiples rehabilitados. | Número de espacios con canchas de usos múltiples rehabilitados  | 4 espacios con canchas de usos múltiples rehabilitados en el año. |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades 2º Año de Gobierno**  |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2019 - 2020** |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| Selección de espacios a rehabilitar |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cotización de servicios especializados, por espacio |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programación anual de espacios a rehabilitar |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inicio de rehabilitación |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |
| Supervisión de rehabilitación |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Entregas de rehabilitación |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |