**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE | **POA 2020** |
| **Nombre de la Propuesta:**  | Mantenimiento de espacios deportivos |
| **Campaña** | **Programa** | **Servicio** | **Proyecto** | **Monto** | **Duración en meses** |
| **Gasto Corriente** |  Gasto Municipal Complementario | Gestión de Fondo Federal/Estatal/IP | $1´128,316 | 12 |
| **OBSERVACIONES Dir. de Planeación y Programación:** |  |
| **Objetivos generales de la propuesta:** | Brindar servicios de mantenimiento a la infraestructura de los espacios deportivos del municipio. |
| **Vinculación a Estrategia del PMD:** |  |
| **Vinculación a Líneas de Acción:**  |  |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |
| --- | --- |
| Problemática que atiende la propuesta. | Deterioro de los espacios deportivos por daño o mal uso de los mismos. |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Realizar 400 intervenciones de mantenimiento a los espacios deportivos durante el año. |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Clasificación de los espacios de acuerdo a sus dimensiones. Diagnóstico y Jerarquización según el daño. Calendarización. Intervención de mantenimiento. Coordinación con diferentes áreas auxiliares tales como: Seguridad Publica, Protección Civil, Servicios Públicos Municipales, Participación ciudadana, Asociaciones civiles y CODE Jalisco.  |
| **Nombre del Indicador**  | **Unidad de medida****del producto generado o acción realizada** | **Meta programada para el final del periodo** |
| Intervenciones de mantenimiento a los espacios deportivos. | Número de intervenciones de mantenimiento a los espacios deportivos. | 400 intervenciones al finalizar el año. |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades 2º Año de Gobierno**  |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2019 - 2020** |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| Clasificación de los espacios de acuerdo a sus dimensiones | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagnóstico y Jerarquización según el daño | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| Calendarización | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Intervención  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Coordinación con diferentes áreas auxiliares tales como: Seguridad Publica, Protección Civil, Servicios Públicos Municipales, Participación ciudadana, Asociaciones civiles y CODE Jalisco.  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |