|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | Dirección Administrativa de la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos | | | | | **POA 2021** |
| **Nombre de la Propuesta:** | Construcción y Equipamiento del Centro Municipal de Prevención y Reacción de Desastres Zona Sur (Santa Anita). | | | | |
| **Gasto Corriente** | | | **Proyecto** | | | **Duración en meses** |
| **Campaña** | **Programa** | **Servicio** | **Gasto Municipal**  **Complementario** | **Gestión de Fondo Federal/Estatal/IP** | **Monto** |
|  | **X** |  | **X** |  | **$ 7’700,000.00 Construcción; $23'141,408.70 Equipamiento** | 12 |
| **Problemática** | | | La carencia de un Centro Municipal de Prevención y Reacción de Desastres en la Zona Sur, toda vez que en la Zona Sur del municipio es el área geográfica en constante crecimiento poblacional, industrial y comercial, derivado de la sobresaturación de la zona metropolitana de Guadalajara, habiendo en la Zona Sur una área de oportunidad para grandes desarrollos habitacionales en colindancia con el municipio de Tlajomulco de Zúñiga; derivado de estas problemáticas se hace necesaria la Construcción del Centro Municipal de Prevención y Reacción de Desastres en la Zona Sur.  Por esta razón se proyecta el Equipamiento del Centro Municipal de Prevención y Reacción de Desastres en la Zona Sur, con capacidad para albergar a 33 treinta y tres Técnicos y Especialistas en Gestión Integral del Riesgo. | | | |
| **Objetivos** | | | Construir y equipar el Centro Municipal de Prevención y Reacción de Desastres en Zona Sur (Santa Anita), a fin de que los oficiales de protección civil y gestores del riesgo realicen sus labores y funciones en base a las responsabilidades que marca la ley en materia de protección civil, así como para brindar un mejor servicio en la prevención y reacción a las emergencias que demande la ciudadanía y visitantes de San Pedro Tlaquepaque, salvaguardando la vida de las personas, sus bienes y el entorno, beneficiando a los tres sectores de la sociedad.  Adquirir vehículos, herramientas y equipamiento especializado para cumplir y ejecutar las funciones y actividades que los oficiales de protección civil y gestores del riesgo tienen como responsabilidad en el marco legal en materia de protección civil, así como para brindar un mejor servicio en la prevención y reacción a las emergencias que demande la ciudadanía y visitantes de San Pedro Tlaquepaque. | | | |
| **Vinculación al PMD** | | | **5.2. Protección de la vida de las personas, sus bienes y su entorno.**  5.2.1. Gestión de fondos federales, estatales y municipales para reforzar las capacidades de atención y operación en materia de Protección Civil; rehabilitación, ampliación, equipamiento y edificación de diversos centros de prevención y reacción con el fin de proteger la vida y patrimonio de las personas en el municipio.  5.2.4. Operación de programas permanentes de prevención de riesgo en los ámbitos social, comunitario y económico del municipio.  5.2.6. Atención y respuesta a emergencias ordinarias, naturales, hidrometeorológicas y antropogénicas. | | | |
| **Nombre del Indicador** | | | **Unidad de medida**  **del producto generado o acción realizada** | | **Meta programada para el final del periodo** | |
| 1. Actualización y Seguimiento del Proyecto Ejecutivo. 2. Autorización del Proyecto. 3. Gestión de los recursos (Gestión del Proyecto Ejecutivo). 4. Gestión de la Nomenclatura. 5. Construcción del Centro Municipal de Prevención y reacción de desastres Zona Sur (Santa Anita) (Ejercer el Recurso). 6. Gestión para el Equipamiento del Centro Municipal de Prevención y Reacción de Desastres Zona Sur (Santa Anita). 7. Autorización del Proyecto. 8. Equipamiento del CMPRD Zona Sur. | | | 1. Gestiones o actividades realizadas para la actualización y seguimiento del Proyecto Ejecutivo (en porcentaje). 2. Acciones realizadas para la autorización y gestión del recurso económico del Proyecto de construcción del CMPRD Zona Sur (en porcentaje). 3. Porcentaje de avance en la gestión de la Nomenclatura y la Construcción del CMPRD Zona Sur. 4. Acciones realizadas en la gestión del equipamiento del CMPRD Zona Sur (en porcentaje). | | 1. Obtener la construcción del Centro Municipal de Prevención y Reacción de Desastres Zona Sur (Santa Anita) (Obtener 1 construcción de 0 existentes). 2. Equipar al Centro Municipal de Prevención y Reacción de Desastres Zona Sur (Santa Anita) (Obtener 1 CMPRD equipado de 0 existentes). | |

**Nombre y Firma de Responsable del Área:** Cmte. Víctor Manuel Gallardo Gómez **Fecha:** 26 de octubre de 2020