|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | Dirección de Desarrollo Agropecuario | | | | | **POA 2021** |
| **Nombre de la Propuesta:** | Programa de rehabilitación permanente de la infraestructura rural | | | | |
| **Gasto Corriente** | | | **Proyecto** | | | **Duración en meses** |
| **Campaña** | **Programa** | **Servicio** | **Gasto Municipal**  **Complementario** | **Gestión de Fondo Federal/Estatal/IP** | **Monto** |
|  | **X** |  |  |  |  | Permanente |
| **Problemática** | | | a).- Dentro de las zonas rurales del municipio (\*30 % del territorio del Municipio), se encuentra una red de vialidades rurales que necesitan permanente mantenimiento, esto permiten la libre intercomunicación vehicular diaria de habitantes y productores entre delegaciones, colonias y núcleos agrarios; así como el traslado de insumos agrícolas a las unidades de producción y los productos de sus cosechas a los centros de comercialización en el municipio y del área conurbada.  b) .-Acondicionar vialidades alternas determinadas que desahogaran el tráfico de vehículos del trasporte público, de propiedad de particulares, de los principales accesos a la ciudad (Periférico Oriente – Sur, Carretera a Chapala, Adolph B. Horn, 8 de Julio, Carretera Santa María Tequepexpan – San Sebastián El Grande, Av. Comonfort – Camino Real a Colima, Periférico a la cabecera municipal de San Pedro Tlaquepaque y Salida a Zapotlanejo y a la CDMX  c).- La Rehabilitación permanente en sitios críticos de la red de drenes pluviales antes y durante el establecimiento del periodo anual lluvioso, este trabajo controlará adecuadamente la conducción excesiva de los volúmenes de agua de lluvia  d).- La rehabilitación permanente de la red de drenes parcelarios, donde los usuarios del agua, harán un manejo adecuado de los volúmenes excedentes de la distribución del agua de riego | | | |
| **Objetivos** | | | La rehabilitación de vialidades rurales  Limpieza de drenes parcelarios  Limpieza de Drenes Pluviales que se encuentran en las áreas rurales, así como el reforzamiento de los bordos, taludes y puntos críticos para prevención de contingencias | | | |
| **Vinculación al PMD** | | | 3.7.- Fortalecimiento y Mejora de los sectores artesanal, agropecuario y turístico  3.7.1.- Promover el desarrollo agropecuario a través de vialidades rurales, mejoramiento de suelos, mantos freáticos y demás relacionados con el ámbito agropecuario | | | |
| **Nombre del Indicador** | | | **Unidad de medida**  **del producto generado o acción realizada** | | **Meta programada para el final del periodo** | |
| Porcentaje de avance en la Rehabilitación de vialidades rurales, limpieza de drenes pluviales y limpieza de drenes parcelarios | | | Número de vialidades con limpieza y rehabilitación | | Rehabilitación de la red de 103 Km de vialidades rurales. Limpieza (desazolve) 18.5 km de Drenes Parcelarios. Limpieza (desazolve) de 30 Km de Drenes Pluviales (Ejemplo: Arroyo Seco). | |

**Nombre y Firma de Responsable del Área:**  **Fecha:**