**Anexo de Planeación Operativa (Reporte Trimestral)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | | | | Dirección de Agua Potable y Alcantarillado | | | | | **PbR**  **2021 - 2022** |
| **Nombre de la Propuesta:** | | | | Mantenimiento de Redes Hidrosanitarias | | | | |
| **Gasto Corriente** | | | | | **Gasto Complementario Municipal** | | **Gasto de Fondo Federal** | | **Periodo** |
| **Programa** | | **Servicio** | | **Campaña** | **Proyecto** | **Monto** | **Proyecto** | **Monto** | **Del: octubre de 2021**  **Al: octubre de 2022** |
|  | | **X** | |  |  | $ 4,453,190.38 |  |  |
| **Descripción del Problema** | | | | Operar y mantener en óptimas condiciones de servicio la infraestructura de agua potable y alcantarillado de 57 colonias que administra la dirección de Agua Potable y Alcantarillado. | | | | | **Eje**  **2** |
| **Objetivo General** | | | | Dar Mantenimiento a las redes hidráulicas que administra el municipio en óptimas condiciones de acuerdo a la normatividad, distribuyendo el vital líquido con calidad y de forma equitativa para beneficio de la ciudadanía. | | | | | **Estrategia**  **2.1** |
| **Contribución a la Agenda Gobierno** | | | | Apoyar a la estabilidad de la ciudadanía con la prevención de situaciones que podrían generar problemas en los servicios públicos, con esto aportar a una mejor gobernabilidad; por lo tanto generar una mejor cohesión entre ciudadanos y gobierno. | | | | | |
| **RTS** | **D** | | **E** |
| **X** |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Contribución a Políticas Transversales** | Explicar la contribución a política pública transversal | | |
| El Agua es un Derecho Humano, por lo tanto debe regirse por cinco principios básicos que son: Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad, Interdependencia y Progresividad. Es entonces que el derecho humano al agua y saneamiento es fundamental porque tiene una relación estrecha con los estándares para alcanzar una vida digna y para que el ser humano pueda desarrollar todas sus capacidades. El Derecho Humano al Agua debe reunir cinco características irrevocables, ser: suficiente, saludable, aceptable, accesible y asequible. Es por tanto su contribución a las políticas transversales mencionadas. | | |
| **Actividades a Realizar** | 1.- Atención a la ciudadanía que presentará su queja vía telefónica, personal y a través de oficio.  2.- Detección y reparación de fugas de agua potable en red general y tomas de agua potable.  3.- Mantenimiento de cajas de operación de válvulas.  4.- Instalación de tomas de agua potable nuevas.  5.- Sustitución de tomas de agua potable por cumplimiento de su vida útil.  6.- Instalación de medidores de agua potable.  7.- Corte de tomas de agua potable clandestinas.  8.- Desazolve y limpieza de redes generales de alcantarillado sanitario y estructuras accesorias.  9.- Instalación de albañales nuevos.  10.- Sustitución de albañales por cumplimiento de su vida útil.  11.- Corte de descargas clandestinas.  12.- Mantenimiento de bocas de tormenta.  13.- Desazolve preventivo y correctivo al temporal de lluvias de bocas de tormenta y estructuras pluviales. | | |
| **Indicadores** | **Nombre del Indicador** | **Unidad de Medida** | **Meta Programada** | |
| **Indicador Operativo** | Porcentaje en la atención a reportes ciudadanos para el Mantenimiento de Redes Hidrosanitarias | Número de Reportes atendidos | 1,700 | |
| **Indicador de Política Transversal** | Mantenimiento de Redes Hidrosanitarias | Habitantes | 17,051.20 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cronograma del año de gestión | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades** | 2021 | | | 2022 | | | | | | | | |
| **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** | **Agosto** | **Septiembre** |
| Atención a la ciudadanía que presentará su queja vía telefónica, personal y a través de oficio. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Detección y reparación de fugas de agua potable en red general y tomas de agua potable. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Mantenimiento de cajas de operación de válvulas. |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |
| Instalación de tomas de agua potable nuevas. |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Sustitución de tomas de agua potable por cumplimiento de su vida útil. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Instalación de medidores de agua potable. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Corte de tomas de agua potable clandestinas. |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |
| Desazolve y limpieza de redes generales de alcantarillado sanitario y estructuras accesorias.  Instalación de albañales nuevos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Instalación de albañales nuevos. |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Sustitución de albañales por cumplimiento de su vida útil. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Corte de descargas clandestinas. |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |
| Mantenimiento de bocas de tormenta. |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Desazolve preventivo y correctivo al temporal de lluvias de bocas de tormenta y estructuras pluviales. |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |

**Anexo de Planeación Programática (ASEJ) 2022**

PbR

2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia (Unidad Responsable):** | Dirección de Agua Potable y Alcantarillado | |  |
| **Descripción de Actividad** | | **Meta**  **(número)** | **Unidad de Medida** |
| Dar Mantenimiento a las redes hidráulicas que administra el municipio en óptimas condiciones de acuerdo a la normatividad, distribuyendo el vital líquido con calidad y de forma equitativa para beneficio de la ciudadanía. | | 1,700 | REPORTES CIUDADANOS |