**Anexo de Planeación Operativa (Reporte Trimestral)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | Dirección de la Administración del Rastro y Servicios Complementarios | **PbR****2021 - 2022** |
| **Nombre de la Propuesta:** | Biodigestor |
| **Gasto Corriente** | **Gasto Complementario Municipal** | **Gasto de Fondo Federal** | **Periodo** |
| **Programa** | **Servicio** | **Campaña** | **Proyecto** | **Monto** | **Proyecto** | **Monto** | **Del: enero de 2022****Al: marzo de 2022** |
|  |  |  | **X** |  |  | **$** |
| **Descripción del Problema** | **Aguas residuales no aptas para drenaje** | **Eje** **2** |
| **Objetivo General** | **Tratamiento de agua residual** | **2.2** |
| **Contribución a la Agenda Gobierno** |  |
| **RTS** | **D** | **E** |
| **X** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Contribución a Políticas Transversales** | Explicar la contribución a política pública transversal |
| InclusiónSeguridad humana |
| **Actividades a Realizar** | Planeación Cotización LicitaciónAdquisición de material y equipo InstalaciónPruebas de funcionamiento Capacitación de personal  |
| **Indicadores**  | **Nombre del Indicador** | **Unidad de Medida** | **Meta Programada** |
| **Indicador Operativo**  | **Porcentaje de etapas realizadas para la instalación de Biodigestor**  | **Número de etapas realizadas**  | **7** |
| **Indicador de Política Transversal**  | **Inclusión discapacitada** | **personal** | **20%** |

|  |
| --- |
| Cronograma del año de gestión |
| **Actividades** | 2021 | 2022 |
| **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** | **Agosto** | **Septiembre** |
| Planeación | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cotización |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Licitación |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
| Adquisición de material y equipo |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Pruebas de funcionamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| Capacitación personal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |