**Anexo de Planeación Operativa (Reporte Trimestral)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | | | | Dirección de la Administración del Rastro y Servicios Complementarios | | | | | **PbR**  **2021 - 2022** |
| **Nombre de la Propuesta:** | | | | Biodigestor | | | | |
| **Gasto Corriente** | | | | | **Gasto Complementario Municipal** | | **Gasto de Fondo Federal** | | **Periodo** |
| **Programa** | | **Servicio** | | **Campaña** | **Proyecto** | **Monto** | **Proyecto** | **Monto** | **Del: enero de 2022**  **Al: marzo de 2022** |
|  | |  | |  | **X** |  |  | **$** |
| **Descripción del Problema** | | | | **Aguas residuales no aptas para drenaje** | | | | | **Eje**  **2** |
| **Objetivo General** | | | | **Tratamiento de agua residual** | | | | | **2.2** |
| **Contribución a la Agenda Gobierno** | | | |  | | | | | |
| **RTS** | **D** | | **E** |
| **X** |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Contribución a Políticas Transversales** | Explicar la contribución a política pública transversal | | |
| Inclusión  Seguridad humana | | |
| **Actividades a Realizar** | Planeación  Cotización  Licitación  Adquisición de material y equipo  Instalación  Pruebas de funcionamiento  Capacitación de personal | | |
| **Indicadores** | **Nombre del Indicador** | **Unidad de Medida** | **Meta Programada** | |
| **Indicador Operativo** | **Porcentaje de etapas realizadas para la instalación de Biodigestor** | **Número de etapas realizadas** | **7** | |
| **Indicador de Política Transversal** | **Inclusión discapacitada** | **personal** | **20%** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cronograma del año de gestión | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades** | 2021 | | | 2022 | | | | | | | | |
| **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** | **Agosto** | **Septiembre** |
| Planeación | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cotización |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Licitación |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
| Adquisición de material y equipo |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Pruebas de funcionamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| Capacitación personal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |