**Anexo de Planeación Operativa (Reporte Trimestral)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | | | | Dirección General de Medio Ambiente | | | | | **PbR**  **2021 - 2022** |
| **Nombre de la Propuesta:** | | | | Diagnóstico de la Implementación de anti refractante de azoteas de edificios públicos. | | | | |
| **Gasto Corriente** | | | | | **Gasto Complementario Municipal** | | **Gasto de Fondo Federal** | | **Periodo** |
| **Programa** | | **Servicio** | | **Campaña** | **Proyecto** | **Monto** | **Proyecto** | **Monto** | **Del: Fecha**  **Al: Fecha** |
| **X** | |  | |  | **X** | **$500,000.00** |  | **$** |
| **Descripción del Problema** | | | | Altas temperaturas en las superficies de azoteas en los edificios públicos. | | | | | **Eje**  **4** |
| **Objetivo General** | | | | Naturación a través de implementación del anti refractante solar para disminuir la temperatura en las superficies de azoteas de los edificios públicos del municipio, reducción de las islas y olas de calor en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. | | | | | **Estrategia**  **4.4** |
| **Contribución a la Agenda Gobierno** | | | |  | | | | | |
| **RTS** | **D** | | **E** |
| **X** |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Contribución a Políticas Transversales** | Explicar la contribución a política pública transversal | | |
| Mejorar la calidad del aire | | |
| **Actividades a Realizar** | 1.- identificación de edificios de haber patrimonial de este municipio.  2.- medición de las azoteas de dichas edificaciones.  3.- implementación de anti refractante en los mismos. | | |
| **Indicadores** | **Nombre del Indicador** | **Unidad de Medida** | **Meta Programada** | |
| **Indicador Operativo** | Porcentaje de edificios intervenidos con la implementación de anti refractante | Número de edificios intervenidos | 100% de dependencias con anti refractante | |
| **Indicador de Política Transversal** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cronograma del año de gestión | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades** | 2021 | | | 2022 | | | | | | | | |
| **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** | **Agosto** | **Septiembre** |
| 1.- identificación de edificios de haber patrimonial de este municipio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- medición de las azoteas de dichas edificaciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.- implementación de anti refractante en los mismos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |