**Anexo de Planeación Operativa (Reporte Trimestral)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | Dirección del Espacio Publico | **PbR****2021 - 2022** |
| **Nombre de la Propuesta:** | Construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles municipales |
| **Gasto Corriente** | **Gasto Complementario Municipal** | **Gasto de Fondo Federal** | **Periodo** |
| **Programa** | **Servicio** | **Campaña** | **Proyecto** | **Monto** | **Proyecto** | **Monto** | **Del: Octubre 2021****Al: septiembre de 2022** |
|  |  |  |  | **$** |  | **$** |
| **Descripción del Problema** | Deficiencias en el mantenimiento de edificios municipales y en la construcción de nuevos, ya que se arrendan algunas fincas que se han venido adaptando de acuerdo a las necesidades y su uso, lo cual ocasiona el detrimento en el servicio a las comunidades de todo el Municipio.  | **Eje** **6** |
| **Objetivo General** | Abatir el rezago en infraestructura de servicios y atención a la comunidad encaminada a un mejor servicio con accesos dignos de acuerdo a normas de acuerdo a los derechos humanos en beneficio de los usuarios del municipio. | **Estrategia****6.1** |
| **Contribución a la Agenda Gobierno** |  |
| **RTS** | **D** | **E** |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Contribución a Políticas Transversales** | Explicar la contribución a política pública transversal |
| Mejorar y propiciar la construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura de servicio público encaminada a mejorar la calidad de vida de personas adultas mayores, personas con discapacidad y diversidad de género para mejorar los accesos de tipo universal que procuren una mejor calidad de vida y de seguridad humana.  |
| **Actividades a Realizar** | Censo de inmuebles, Levantamiento, diagnóstico de necesidades y factibilidad técnica en los diversos edificios públicos para la realización de proyectos y presupuestos para la ejecución de las obras y adecuaciones necesarias.  |
| **Indicadores**  | **Nombre del Indicador** | **Unidad de Medida** | **Meta Programada** |
| **Indicador Operativo**  | Porcentaje de avance en la elaboración de proyectos de vialidades completas para realización de obras integralesPorcentaje en la elaboración de proyectos de construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles municipales | Número de proyectos elaborados | **12** |
| **Indicador de Política Transversal**  | porcentaje de beneficiarios que mejoran su calidad de vida | Número de beneficiarios | **70,000** |

|  |
| --- |
| Cronograma del año de gestión |
| **Actividades** | 2021 | 2022 |
| **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** | **Agosto** | **Septiembre** |
| Censo de inmuebles, recepción y priorización de solicitudes |  |  | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamientos e investigación de campo |  |  | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| Necesidades y factibilidades |  |  |  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de anteproyecto |  |  |  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignación de recursos |  |  |  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| Realización de proyecto ejecutivo |  |  |  | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de catálogo de conceptos |  |  |  |  | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |  |
| Presupuesto |  |  |  |  | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |