**Anexo de Planeación Operativa (Reporte Trimestral)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | | | | Aseo Público | | | | | **PbR**  **2021 - 2022** |
| **Nombre de la Propuesta:** | | | | Puntos Limpios | | | | |
| **Gasto Corriente** | | | | | **Gasto Complementario Municipal** | | **Gasto de Fondo Federal** | | **Periodo** |
| **Programa** | | **Servicio** | | **Campaña** | **Proyecto** | **Monto** | **Proyecto** | **Monto** | **Del: octubre de 2021**  **Al: diciembre de 2021** |
|  | |  | |  | **X** | **$** |  | **$** |
| **Descripción del Problema** | | | | Falta infraestructura de mobiliario urbano para disposición de RSU | | | | | **Eje**  **2** |
| **Objetivo General** | | | | Mantener Espacios Públicos dignos | | | | | **Estrategia**  **2.2** |
| **Contribución a la Agenda Gobierno** | | | | Mantener Espacios Públicos en condiciones dignas en forma constante para el correcto desarrollo de la ciudadanía en pro de la reconstrucción del tejido social | | | | | |
| **RTS** | **D** | | **E** |
| **X** |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Contribución a Políticas Transversales** | Explicar la contribución a política pública transversal | | |
| Con estos espacios se benefician personas de la tercera edad y jóvenes teniendo lugares dignos para los ciudadanos que todo el material reciclado será beneficio del cambio climático. | | |
| **Actividades a Realizar** | Análisis, fODA, propuesta, geográfica y económica, cotización y solicitud de compra de mobiliario urbano, implementación de logística para la recolección y mantenimiento de puntos limpios | | |
| **Indicadores** | **Nombre del Indicador** | **Unidad de Medida** | **Meta Programada** | |
| **Indicador Operativo** | Porcentaje de espacios intervenidos mediante el Proyecto Puntos Limpios | Número de espacios intervenidos | 20 | |
| **Indicador de Política Transversal** | Espacios Públicos dignificados | # de espacios públicos dignificados | 20 espacios públicos dignificados | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cronograma del año de gestión | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades** | 2021 | | | 2022 | | | | | | | | |
| **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** | **Agosto** | **Septiembre** |
| ANALISIS FODA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA GEOGRAFICA Y ECONOMICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COTIZACION Y SOLICITUD DE COMPRA DE MOVILIARIO URBANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMLEMENTACION DE LOGISTICA PARA LA RECOLECCION Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS LIMPIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |