| Dependencia: | Dirección de Informática e Innovación Gubernamental | PbR 2022 |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la Propuesta: | Sistema de Recuperación de Datos (DRP) de los servidores del ayuntamiento |  |
| Gasto Corriente | Gasto Complementario Municipal | Gasto de Fondo Federal | Periodo |
| Programa | Servicio | Campaña | Proyecto | Monto | Proyecto | Monto | Del: octubre 2021 Al: septiembre 2022 |
|  |  |  | X | $ 4,900,000.00 |  | $ |  |
| Descripción del Problema | En la actualidad, la información es considerada uno de los activos más importantes dentro de una organización, ya que del manejo de esta depende el éxito o fracaso de la misma. Existen diversas amenazas, tanto físicas (incendios, desastres naturales y ocasionados por el hombre) como lógicas (virus, errores de software, ataques de hackers, etc.) que podrían causar que esta se pierda. Uno de estos métodos preventivos es sin duda el respaldo de la información, que nos permite conservar los principios básicos de la “Seguridad de la Información”, como son la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la misma. Dentro de la Ayuntamiento a este proceso no se le ha dado la debida importancia, ya que por falta de recursos tecnológicos los respaldos no se cuentan con un sitio alterno para la recuperación de datos en caso de algún desastre o incidente. | Eje 7 |
| Objetivo General | El objetivo del presente proyecto es implementar una solución de respaldos/sincronización automáticos para los principales servidores, sistemas, bases de datos de este Ayuntamiento, para de esta manera garantizar que la información más importante para la institución esté debidamente resguardada ante las amenazas que pueden presentarse. | Estrategia 7.2 |
| Contribución a la Agenda Gobierno |  |
| RTS | D | E |  |

| Contribución a Políticas Transversales | Explicar la contribución a política pública transversal |
| --- | --- |
| Actividades a Realizar | Elaboración, aprobación y autorización del Proyecto Levantamiento y cotización Gestión de los recursos necesarios para la adquisición de equipos Adquisición de equipo e infraestructura Instalar y configurar nuevos equipos, Configurar y replicar los servidores en los nuevos equipos Pruebas en los equipos |
| Indicador de: Eficiencia | Nombre del Indicador | Unidad de Medida Tiempo | Meta Programada |
| Indicador Operativo | Porcentaje de actividades realizadas para el proyecto Sistema de Recuperación de Datos (DRP) de los servidores del ayuntamiento | Número de actividades realizadas | 7 |
| Indicador de Política Transversal |  |  |  |

| Cronograma del año de gestión |
| --- |
| Actividades | 2021 | 2022 |
|  | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre |
| Elaboración, aprobación y autorización del Proyecto | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento y cotización |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de los recursos necesarios para la adquisición de equipos |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Adquisición de equipo e infraestructura |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
| Instalar y configurar nuevos equipos |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
| Configurar y replicar los servidores en los nuevos equipos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| Pruebas en los equipos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |