| Dependencia: | Dirección de Informática e Innovación Gubernamental | PbR 2022 |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la Propuesta: | Sistema de Red inalámbrica El Refugio |  |
| Gasto Corriente | Gasto Complementario Municipal | Gasto de Fondo Federal | Periodo |
| Programa | Servicio | Campaña | Proyecto | Monto | Proyecto | Monto | Del: octubre 2021 Al: septiembre 2022 |
|  |  |  | X | $ 470,000.00 |  | $ |  |
| Descripción del Problema | En la actualidad, el complejo cultural El Refugio no cuenta con una red inalámbrica de datos por lo que se pretende dotar de una red inalámbrica de acceso público para los servicios que brinda el Centro Cultural El Refugio. | Eje 7 |
| Objetivo General | Lograr cubrir tres cuartas partes del edificio del Centro Cultural el Refugio. La capacidad disponible será en promedio de 20 usuarios conectados simultáneamente por cada AP(Access Point) que estarán instalados en salas de exposición, pasillos, patios, etc. Del mismo edificio. El acceso será controlado en la autenticación de usuarios y la red estará preparada y equipada para impedir accesos no autorizados a la misma. | Estrategia 7.2 |
| Contribución a la Agenda Gobierno |  |
| RTS | D | E |  |

| Contribución a Políticas Transversales | Explicar la contribución a política pública transversal |
| --- | --- |
| Actividades a Realizar | Elaboración, aprobación y autorización del Proyecto Levantamiento y cotización Gestión de los recursos necesarios para la adquisición de equipos Adquisición de equipo e infraestructura Instalar y configurar nuevos equipos |
| Indicador de: Eficiencia | Nombre del Indicador | Unidad de Medida Tiempo | Meta Programada |
| Indicador Operativo | Porcentaje de etapas realizadas para la creación del Sistema de Red inalámbrica El Refugio | Número de etapas realizadas | 5 |
| Indicador de Política Transversal |  |  |  |

| Cronograma del año de gestión |
| --- |
| Actividades | 2021 | 2022 |
|  | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre |
| Elaboración, aprobación y autorización del Proyecto | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento y cotización |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de los recursos necesarios para la adquisición de equipos |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| Adquisición de equipo e infraestructura |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
| Instalar y configurar nuevos equipos |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |