**Reporte Marzo 2022**

**Servicio de Rehabilitación Permanente de Infraestructura Rural**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Retroexcavadora 489** | | | | |
| **Toluquilla**    -Carga de 69 viajes de desazolve en Dren la Esperanza  -Carga de 2 viajes de precriba en fraccionamiento ejidal  - Limpieza de 32m3/ 100m de longitud de dren parcelario en Camino a la Secundaria | **Santa Anita**  -Carga de 19 viajes de desazolve (266 m3).  - Carga de 12 viajes de tierra (168 m3).  -Carga de 9 viajes de piedra (126m3)  -Limpieza de 40m3/ 100m de longitud de dren parcelario en parcela del ejido Santa Anita.  -Limpieza de 22m3/ 70m de longitud de dren parcelario en Prolongación Aquiles Serdán  -Creación de 1 pozo de absorción de 8m3  - Creación de 1 pozo de absorción de 27m3 | | | **Las Pomas**  - Carga de 6 viajes de despalme (84 m3).  -Carga de 12 viajes de tierra (168m3) |
| Total: Carga 147 viajes ( 2058 m3)  Desazolve de drenes parcelarios 1480 m (1.48 Km). | | | | |
| **Motoconformadora No. Eco. 488** | | | | |
| **Las Pomas**  -Nivelación de 1200 m lineales de vialidades rurales, cubriendo un área de 9,600 m2 para rehabilitar zonas con mayor deterioro. | **San Sebastianito**  -Nivelación de 1900 m lineales de vialidades rurales, cubriendo un área de 17800 m2.  -Extensión de 2500 m lineales de vialidades rurales cubriendo un área de 21000m2. | | | **Toluquilla**  -Extensión de 1700 m lineales de vialidades rurales cubriendo un área de 19000m2. |
| **Totales:** Rehabilitación de 4600 m (7.3 Km) lineales de vialidades rurales, con área total de 67,4*00* m2 | | | | |
| **Excavadora No. Eco. 217** | | | | |
| No se trabajó con esta máquina debido a descomposturas mayores | | | | |
| **Traslado de materiales** | | | | |
| **Camión 10**  **Toluquilla**  21 viajes de desazolve (294m3)  2 viajes de tierra (28m3)  5 viajes de precriba (70m3)  **Santa Anita**  7 viajes de desazolve (98m3)  4 viajes de tierra (56m3)  5 viajes de piedra (70m3)  **Pomas**  4 viajes de tierra (56m3)  2 viajes de despalme (28m3)  **Total: 50 viajes viajes (700 m3)** | | **Camión 12**  **Toluquilla**  21 viajes de desazolve (294m3)  2 viajes de tierra (28m3)  10 viajes de precriba (140m3)  **Santa Anita**  8 viajes de tierra (112m3)  6 viajes de desazolve (84m3)  **Pomas**  2 viajes de tierra (28m3)  **Total: 49 viajes viajes (686 m3)** | **Camión 13**  **Toluquilla**  21 viajes de desazolve (294m3)  2 viajes de tierra (28m3)  5 viajes de precriba (70m3)  **Santa Anita**  8 viajes de tierra (112m3)  6 viajes de desazolve (84m3)  4 viajes de piedra (56m3)  **Pomas**  2 viajes de tierra (28m3)  **Total: 48 viajes viajes (672 m3)** | |
| **Totales: 147 viajes (2,058 m3).** | | | | |

**Campaña de detección de *Brucella* y Tuberculosis**

ESTE MES NO SE REALIZÓ TRABAJO DE CAMPAÑA.

**VENTANILLA DE CREDENCIAL AGROALIMENTARIA**

SE CAPTURARON LAS SIGUIENTES CREDENCIALES

|  |  |
| --- | --- |
| Amalia Manzo Cortes | Ganadero |
| Antonio Villa Espinosa | Introductor |
| Córdova Hdez. Raúl Gustavo | introductor |
| Flores Álvarez José | engordador |
| Héctor Daniel Mtz. Núñez | introductor |
| José Antonio Medina | acopiador |

**Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque**

Reunión de trabajo del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, en la Sala de Expresidentes del Palacio Municipal el 15 de Marzo del año en curso a las 9:30am.

**Reunión de Seguimiento a la regularización de predios en el municipio de San Pedro Tlaquepaque**

Reunión de trabajo realizada el día 30 de Marzo del año en curso a las 12:30hr en la casa ejidal del núcleo agrario Santa Anita,

**Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable del Distrito 01 SADER**

Asistencia y participación en la Reunión Ordinaria del Consejo Distrital 01 de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural Federal, la cual se llevó a cabo el 31 de Marzo a las 12:00pm del presente año en el Auditorio Municipal de Villa Corona, Jalisco.